党组织阵地建设服务

目   录

第一章编制说明

第二章工程概况及工程特点

第三章项目实施方案

第四章质量保证措施

第五章施工组织及施工目标

第六章施工部署及劳动力配置

第七章拟投入的主要施工机械

第八章施工进度保证措施

第九章施工总平面布置

第十章确保安全生产的技术组织措施

第十一章雨季施工措施

第十二章回访保修措施

第十三章扬尘治理措施、噪音及扰民治理措施

# 第一章编制说明

## 一、编制目的

根据太阳城党组织阵地建设（党群服务中心及红色驿站建设）服务项目招标文件的要求，编制此施工组织设计；本施工组织设计体现了本工程施工的总体构思和部署，让业主全面了解本单位对工程的组织情况，施工方法及各项保证措施（质量、安全、环保、进度）。

## 二、编制原则

1、本着“百年大计、质量第一”的原则，严格按ISO9002质量标准对本工程进行质量管理，科学组织施工，坚持过程精品，以高标准的工序质量来保证工程施工质量目标的实现，树立良好的企业形象。

2、坚持以设备保工艺、以工艺保质量的原则，以先进的施工设备保先进的施工工艺，以先进的施工工艺保证施工质量，确保质量目标的实现。

3、确保施工按期完成的原则，优化资源配置，满足施工工期要求，管理安排施工进度，应用网络技术管理安排各项工程的重点，兼顾一般，确保工期，均衡生产。

4、搞好环境保护，实行安全生产，安全施工。

5、优化施工方案，采取先进科学技术措施和管理措施，降低工程造价。

## 三、编制依据

1、太阳城党组织阵地建设（党群服务中心及红色驿站建设）服务项目招标文件。

3、国家、省市颁布的现行建筑结构和建筑施工、安装施工的各类规范、规程、标准及有关技术规定。

4、省市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等地方性法规及规定。

# 第二章工程概况及工程特点

## 一、工程概况

工程名称：太阳城党组织阵地建设（党群服务中心及红色驿站建设）服务项目

工程概况：详见工程量清单，根据现场情况适量增减清单项。

## 二、工程项目重点分析

1、装饰品种繁多、部分内容工作量不大

2、施工专业性强，交叉施工要求高

3、项目性能特殊，材料环保性和安全要求严格

由于本项目为太阳城商业区（党群服务中心及红色驿站建设）的装饰，对装修所用的各项材料（木材/板材、化工产品、胶类、漆类、石材类、瓷砖类、灯具、开关、插座、线缆等）的环保性和完全要求十分高，且装修后必须满足各项空气检测指标，因此在施工时，材料的选择为工程重点。

4、工程项目难点分析

4.1人力组织方面

由于工期较紧、任务重，在短时间内筹集这么多的技术工人是有一定的难度。而且进场时间需要一定的时间，而现场无法搭设临时宿舍，必须另择地解决工人的食宿。因此，必须事先充分准备，调集与本公司长期合同的施工劳务队伍，否则仅靠招募散工无法保证队伍的素质与数量。

4.2机械设备方面

工欲善其行，必先利其器。装饰工程的施工，机械设备是决定工程质量的关键之一。由于本工程属于精装修工程，涉及的小型机具品种多、数量多，如射钉枪、切割机、螺机、空压机、冲击钻等施工机具非常多，如何确保在短期内组织如此规模的施工机械进场也是本工程的关键。因此，我公司提前已做了充分的准备，对现有机械设备进行了充分的调查，将严格按照工程所需配置相应的机械设备，目前已准备部分资金，将为本项目新购置部分机械与设备，确保施工机械的一次性到位。

5、工程项目难点与重点对策

5.1材料品种多、档次高、组织难度大之应对

（1）安排专门材料人员，组成材料采购小组，制定专项材料采购方案和质量控制方案；

（2）充分利用我公司广泛的社会资源，确保本工程各种材料的采购供应。

5.2材料垂直运输方面之应对

由于现场电梯很难满足施工现场作业之需，材料垂直运输和二次搬运，主要依靠人工运输；根据项目需要设置15-20人的人力运输组，通过安全楼梯进行搬运，将装修材料运送到各个施工点。

5.3交叉施工多、工程协调之应对

（1）制定交叉施工计划，包括各作业面和工序交叉施工时间和条件，各专业施工提前上报业主，及早协调，搞好各专业配合；

（2）严格进行图纸会审，对存在交叉作业的位置绘制综合图纸，及时解决图纸问题，避免施工冲突。

（3）各系统专业管道密集区域，特别是走廊部位是施工最容易“打架”的部位，我公司将科学组织各专业，密切配合、合理安排管道走向与施工。

（4）为保证装饰工程的质量和装饰效果，必须与机电专业密切配合与高度协调。

5.4质量要求高，专业性能要求安全应对

为确保整体标高的精度，我们将安排专业测量人员组成测量组，采用先进测量仪器，负责测量工作，确保整体测量精度满足施工要求。

制定专项成品保护方案和细部处理方案，确保装饰细部满足装饰效果和风格。安排专业设计师负责深化设计，实现装饰效果的完美化。

5.5交叉作业多，安全防护要求严格之应对

对主要部位，如地面、墙面、镜子等制定专项防护方案，室内设置低压行灯照明，安排专人负责安全工作，设专员负责各专业协调。

5.6假期期间施工，人员组织困难之应对

（1）提前做好劳动力准备工作，选用与我公司合作多年的劳务队伍，制定专项管理措施和保证民工工资发放措施，确保劳动力的投入。

（2）假日之前，充分做好现场施工准备工作，为假日后整体抢工期做好铺垫。

# 第三章项目实施方案

## 一、编制说明

我公司经过认真研究磋商文件和施工图纸，仔细考察工程现场，针对工程所处位置的交通状况、地上地下综合管线进行调查，并结合我们在维修改造工程中的施工经验和施工工艺技术，组织了本工程项目经理及主要项目管理人员编制本施工组织设计。在本工程组织设计编制中，充分考虑了各关键部位和重点工序及相互间的衔接、协调的可行性，及其实现的施工技术方案和工艺操作方法，特别是针对地上地下管线和可能对本工程产生的影响，作了充分的估计和准备。

本施工组织设计是根据招标人提供的设计施工图纸、招标文件及答疑文件和现场考察结果，根据现行国家规范、标准，结合我公司多年来的施工经验，针对本工程的具体情况和要求，经多次研究论证和方案比较，提出了我方中标将如何组织施工的总体框架构想。

本方案主要从“施工整体布署、关键点和技术难点的控制措施、施工方案与技术措施、质量管理体系与措施、安全量管理体系及与措施、环境保护管理体系与措施、工程进度计划与措施、施工主要机械设备及人力资源配置、施工总体布置、质量通病的防治措施、采用“四新”技术的方案与措施等几大方面提出构想，宗旨是能为招标人更好地服务。

如我公司有幸中标，将在施工中进一步深化完善。为实现本工程“优质、快速、安全、低耗”的施工目标，我们将“用我们的智慧和行动，实现对用户的承诺”。目前，我公司已作好了相应的技术、资源准备，一旦我公司中标，即可开赴施工现场，立刻展开施工。

## 二、编制原则

1、安全第一的原则

施工组织设计的编制始终按照技术可靠、措施得力、确保安全的原则确定施工方案。在安全措施及费用落实到位，确保万无一失的前提下组织施工。

2、优质高效的原则

加强领导，强化管理，优质高效。根据施工组织设计中明确的质量目标，贯彻执行ISO9000质量体系标准，积极推广、使用“四新”技术，确保创优规划和质量目标的实现。施工中加强标准化管理，控制成本，降低工程造价。

3、方案优化的原则

科学组织，合理安排，优化施工方案是工程施工管理的行动指南，在施工组织设计编制中，对关键工序进行多种施工方案的综合比选，在技术可行的前提下，择优选用最佳方案。

4、确保工期的原则

根据业主对本工程的工期要求，编制科学的、合理的、周密的施工方案，采用信息化技术，合理安排工程进度，实行网络控制，搞好工序衔接，实施进度监控，确保实现工期目标。

5、科学配置的原则

根据本工程各分部分项工程的工程量大小及各项管理目标的要求，在施工组织中实行科学配置，选派具有类似工程施工经验的管理人员，选择专业化施工队伍，投入高效先进的施工设备，确保流动资金的周转使用，并做到专款专用。选用优质材料，确保人、财、物、设备的科学合理配置。

6、合理布置的原则

从节省临时占地、搞好环保工作，认真实施文明施工等多角度出发，合理安排生产及生活场地、房屋布局，做好环境保护和绿化。工程完成后，及时平整场地，恢复植被，搞好环境美化。

7、突出环境保护的原则

结合工程的特殊环境，我们采取积极、严密的环境保护措施。认真执行有关环境管理、环境噪声污染防治等有关法规的规定，依法文明施工，尽量减少对环境的污染和对居民生活的影响。

## 三、施工准备

生活办公场所周边社会环境调查：了解熟悉工地周边的民风、民俗和社会关系，避免或减少与地方的纠纷。

现场交接准备：进入现场前，须对现场实况进行交接。

## 四、施工总体部署

1、设备、人员动员周期和设备、人员、材料运到施工现场的方法。我公司具有丰富的建筑工程施工经验，雄厚的技术实力，优良的施工队伍和先进的机构设备及检测仪器，将调遣具有丰富施工经验和管理水平的队伍，先进的机械设备来参加本项目的施工。

对施工文件所要求的和施工需要的各种机械设备及主要施工人员，我公司将进行组织落实。并成立由公司设备、技术、质量及劳资等主要部门负责人为成员的设备、人员动员小组。根据工程所需投入的设备及人员情况，制定出详细的设备、人员调动进驻现场计划及进场的时间表，同时派人对现场路线及各驻扎工区点进行仔细、周密调查，根据调查结果制订调遣方案，以确保设备、人员能及时、准确到达施工现场，初步拟定设备、人员、所需材料分次进场安排如下：

第一批：施工所需的部分机构设备及主要施工技术管理人员快速进场，所需设备及人员均以汽车作为主要交通运输工具，计划有序地分次组织进入施工现场。

第二批：在签订施工合同后，主体施工队伍及施工所需的机械设备将按进场计划安排，有组织、有次序地进驻现场，施工作业全线铺开，迅速投入正常作业。

设备、人员：设备、人员调遣将采用汽车运输为主，以最快速度到达现场的方法。大型设备用平板运输车通过已形成的公路网，直接调运至本合同段各作业点附近。人员采用公共汽车运输为主，小型设备、配件用货车或进入现场的自卸汽车运输。

2、施工准备工作

施工准备工作的总体原则：突出重点、合理布置、全面展开、拟定计划，落实到位。

设备、队伍上场准备：根据业主的进场时间要求，拟定调遣方案，修建机械设备进场道路及搭建临时设施，迅速组织施工队伍、机械设备进场，做到有计划、有步骤，能立即形成生产能力。

机械设备进场前，对机械设备应进行全面检修，设备进场后，对机械设备应进行调试，同时配备易损易坏配件，以保证工程开工和施工的顺利进行。

施工临时设施准备：结合总布置图统一布置，考虑租用民房与自搭临时工棚相结合，但搭设原则应保证既能有利施工，又能节约用地，靠近施工现场。

## 五、拆除工程

（一）拆除前清理准备

拆除清理施工作业前首先了解现状，摸清需拆除的结构形式，加固改造的部位和装修做法，做到心中有数，措施得力。

所有施工人员必须经过岗前培训和相关的安全教育，熟悉现场情况，树立安全施工的思想，进入施工现场必须按规定着装，戴好安全帽及劳保用具，作业中要按标准程序实施落实。

施工现场负责人要全面了解掌握全局情况，亲临现场指挥施工，并协调好与有关各方的关系，搞好联合劳动协作，提高应变能力，处理好突发事件，保证施工作业顺利进行。

拆除时采用先上后下、先非承重结构后承重结构，采用湿法作业，控制施工扬尘，砂石飞溅。

（二）拆除顺序

1、平面块料拆除→立面块料拆除→拆除原有吊顶→室内门拆除→卫生洁具拆除→灯具拆除

2、运输清场

3、拆除的垃圾利用下班后时间集中运出，当日的垃圾必须当日清除完毕。

4、清运完毕后立即对运输通道、楼道等进行清扫。

5、要求保留的物品，在甲方指定地点整齐放置；废弃垃圾用挖掘机或铲车装车，自卸汽车外运到指定的垃圾消纳处。

（三）注意事项

1、仔细保护运行设备，杜绝砸碰。

2、关好走廊大门，作到无噪声或低噪声施工。

3、保持通风，及时除尘，避免污染周围环境。

## 六、吊顶天棚工程

1、依据图纸吊顶标高，沿四周弹水平标高线作为吊顶安装标准线。

2、吊杆用轻钢龙骨制作，安装时先将长短适宜的轻钢调直，其中一端和轻钢连接好，丝杆外露螺纹长度不应小于30㎜，另一端同角铁焊接好，角铁上开φ8眼以安装φ8膨胀螺丝。

3、根据吊顶平面图及龙骨的排列方向和间距确定吊杆固定点，弹线并复验吊点间距，吊点间距为1000㎜之间，在吊点处可用冲击钻将吊点对应的楼板底打φ12或φ10洞口，将装有吊杆的φ8膨胀螺丝固定于吊点处，并调直吊杆使之牢固不变形。

4、安装大龙骨时，先将大龙骨用大吊挂件连接在吊杆上，拧紧螺丝卡牢，大龙骨接长可用接杆件连接，大龙骨安装后进行调平，并考虑顶棚起拱高度不少于短向跨度的1/1000跨度越大起拱随之增大。主龙骨间距800×800之间。

5、中龙骨用中挂件固定在大龙骨下面，吊挂件上端搭在大龙骨上，U形腿用钳子插入大龙骨内卡牢，中龙骨间距按板材尺寸而定，且不大于400×600。当间距大于400㎜时，中龙骨间应增加小龙骨，小龙骨与中龙骨平行与大龙骨垂直，用小挂件固定。

6、横撑龙骨与中小龙骨垂直，装在罩面板拼接处，横撑龙骨与中小龙骨的连接，采用中小挂件连接，再安装沿边异形龙骨或铝角条。横撑龙骨可用中小龙骨截取，对装在罩面板内部或作边龙骨时宜用小龙骨截取，安装时横撑龙骨与中小龙骨的底面平顺，以便安装罩面板。

7、龙骨调平：在安装龙骨前，因为已经拉好标高控制线，根据标高控制线，使龙骨就位，因此龙骨的调平与安装宜同时完成。调平的关键是调平主龙骨，只要主龙骨平整标高正确，次龙骨一般不会有倾斜、高低不平等问题。

8、罩面板安装前需对已安装的龙骨和罩面板进行检查，龙骨底面要平整，如遇主龙骨则要需进行加固处理，一切符合要求后方可进行面板安装。

## 七、电路工程

一）、照明部分

1、灯具及电气器具安装：在保证操作规程的前提下，做到器具安装位置正确、牢固、可靠、美观、标高符合设计要求，并便于将来使用过程的操作和维修。同一室内成排灯具，其中心偏差不大于5mm，施工中应弹线或拉线找直，安装高度应在同一水平线上。嵌入式灯具应固定在专设的框架上，电源线不应超过灯具外壳，灯线应留有余地，灯头盒引下线必须穿金属软管保护，并用专用接头与盖板及灯头连接。矩型灯具的安装其边框与顶棚的装修线平行。对称安装灯具其纵横中心在同一条直线上。

2、开关插座安装：开关插座安装时，应先扫清盒内灰渣脏土，各种箱盒的口边，应用水泥砂浆抹面，所有照明开关板方向一致。开关插座应安装牢固，平直整齐，四周无缝隙，位置准确，高度应符合要求，同一室内的高差不大于5mm。

3、配电箱安装

各种配电箱的型号、容量、回路数、安装位置及高度均需符合设计要求，低压电器设备必须有出厂合格证，到达现场后，应根据证件核对名称、规格、型号、检查设备零件是否完整和符合要求，并应进行绝缘试验。所有铁制配电箱的保护接地（零）必须连接可靠，箱体的保护接地线可以做在盘后，但盘面的保护接地线必须做在盘面的明显处或专用接地螺丝上，不得将地线压在配是属相的固定螺栓上。嵌入式配电箱应与墙面紧贴，不得有缝隙。箱内接线应完整，固定牢靠，操作部分灵活，有二个以上的柜时，母线相序排列应一致，母线色标准确，二次接线准确牢固，导线与接线端子连接紧密，回路标志清晰，施工时可使用号码管或编号端子，每个端子螺丝连接不得超过两根，箱的引入线或引出线根据各路情况，合理分布，排列应整齐美观，并用扎带分段绑扎，箱进出线应留有适当的余量，以便检修。各支路的工作零线，必须接入专用零排或零线端子，如配电箱内装螺旋溶断器时，其电源应接在中间点端子上，负荷线接在螺纹端子上。

4、在调试前，首先熟悉图纸，弄清各回路的情况，并用兆欧表测试各回路绝缘电阻是否符合要求。在送电前，所有配电箱柜，不得有垃圾工具等杂物，并检查各箱柜设备等接线是否正确牢固，线路上是否有人在施工，所有开关是否正确牢固，线路上是否有人在施工，所有开关是否全在分闸位置，确认无误后方可送电。送电必须从电源侧送起，每送一个回路，必须检查其三相电压是否正常，如双路电源供电，必须检查其相序是否正确。照明送电 应逐个回路送，送一路调一路，保证控制正确无误，所有插座相零，接地位置正确。

## 八、家具、电器供货安装工程

（一）、项目实施流程

1、领取中标通知书；

2、实地勘测：

A、双方指定整个项目联络人，负责整个项目跟进执行者；

B、双方联络人至现场（我方将另派专业设计师参加）：

a、测量空间尺寸；  b、考察室内方向坐标；

c、研究装饰风格；  d、讨论家具布局摆设；

e、细节考察（如：以装饰配合修口）

3、空间规划方案：我方将根据实地勘测资料，在总经费预算不变情况下，根据室内功能需求、方向坐标、布线等各因素，书面出具一份最佳空间规划方案书；

4、项目完成进度表：在空间规划方案确认之后，我方同时出具项目完成进度表，使用方通过进度表，可清楚了解到货物生产进度，以便双方及时沟通、有效控制产品质量，减少沟通而产生的时间差；

5、签定合同：双方根据以上资料准备工作，签定购销合同，合作正式生效；

6、给制造商工厂下单：我方根据招标采购清单，向制造商工厂下单，确定款式、规格、材质，确保下单的产品同投标产品一致，尤其是原材料；

7、进入生产阶段：我方将同制造商工厂制定生产计划，并指派经验丰富的项目经理入驻工厂，跟进生产和产品质量监控；

8、产品检验：货物生产过程中，每道工序由专门的质检人员进行检测，我方人员将在产品线上随机抽检，以保证货物质量合格。

9、我方进入工厂验收：我方项目经理对下线产品每一件进行检验验收，确保每一件产品为合格产品。

10、产品包装及运输：货物全部检验合格后，由工厂按要求进行产品包装，保证产品在运输途中产品的完好性；货物包装完毕后，送指定货运部运输货物，并派专职人员跟踪；

11、邀请采购方专职人员协调，并制定安装计划，对使用方室内容易磕碰的地方提前做好保护措施，积极组织安装队伍，对安装工人进行培训，确保产品正确的安装。

12、安装交货：按安装组织计划方案，在规定的时间内完成安装。

13、内部验收：安装完成后，我公司组织内部验收，确保完全合格后，邀请采购方进行最后统一验收。

14、最终验收：由双方联络人组织相关人员，进行验收，采购方组织验收合格后，并签收《采购产品验收单》，所有产品将进入售后服务阶段，我方按照售后服务承诺和方案进行售后跟踪管理。

（二）、供货计划

供货及安装：自合同签订后65日内供货并安装完成。如因我方原因造成采购方不能按时使用（根据合同有关条款）所购买货物时，我方根据合同规定向采购方做出赔偿。

我公司根据本项目特点，精心组织力量，合理安排人员，特制定本施工进度计划表：

| 序号 | 项目执行 计划内容 | 所需时间 | 计划执行的 时间安排 | 投入人员班组 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备采购并交货 | 50天 | 按期完成 | 项目经理 |
| 2 | 施工准备 | 2天 | 按期完成 | 质量、材料员 |
| 3 | 安装 | 5天 | 按期完成 | 安全员 |
| 4 | 试运行及培训 | 3天 | 按期完成 | 资料员 |
| 5 | 交工验收 | 5天 | 按期完成 | 施工人员 |
| 6 | 售后服务 | 2年 | 按期完成 | 售后服务人员 |

（三）、生产质量控制

我方所提供货物完全按照招标文件和采购合同要求供货。保证所供的货物制造质量标准完全按照国家相关制造质量标准制造。针对本项目材料采购工作，公司总经理、专职项目经理及时与制造商负责该项目的项目经理、设计人员作深入沟通交流，按照中标标的的具体内容，安排生产部工作人员详细计算、编制、制定采购计划表，然后由我公司技术人员携同制造商质检员，依据采购计划表，验收产品原材料，保证原材料符合性。经质检员按照采购计划表，逐次进行检测、检验合格方可入库进入生产线。不合格品一律拒收。严把质量关，把不符合质量、环保标准的材料阻隔于库房之外。

（1）原材料进厂

选购名牌E1 级环保人造板，其中刨花板、中纤板游离甲醛

释放限量≤9mg/100g；细木工板、多层板游离甲醛释放限量≤L。

请质检机构到本企业人造板仓库对人造板进行抽样检测，将

甲醛释放值控制在较先进水平。如中纤板E1 级≤5mg/100g，细木工板、多层板≤L。

不合格的人造板不入库、不投产、不使用。

本项目中采用材料环保标准对照表

| 名称 | 检验标准 | 限量值及使用范围 | 本次项目达到标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中密度纤维板 | 甲醛释放量(mg/100g) | E1≤100g 可直接用于室内 | 100g |
| 刨花板 | 甲醛释放量(mg/100g) | E1≤100g可直接用于室内 | 100g |
| 三聚氰胺饰面刨花板 | 甲醛释放量(mg/L) | E1≤L 可直接用于室内 | L |
| 胶粘剂 | GB 18583-2008 | 苯≤kg | ＜ g/kg |
|  |  | 游离甲醛≤kg | g/kg |
| 面漆 | GB 18581-2009 | 挥发性有机化合物含量≤560 g/L | ≤560 g/L |
|  |  | 苯含量 ≤% | ＜ % |
|  |  | 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 ≤30% | ＜26% |
|  |  | 可溶性铬含量 ≤60mg/kg | ＜2 mg/kg |
|  | 可溶性镉含量 ≤75mg/kg |  | ＜ mg/kg |
|  | 可溶性铬含量 ≤90mg/kg |  | ＜ mg/kg |
|  | 可溶性汞含量 ≤60mg/kg |  | ＜ |

（2）产品生产过程、工序质量管理检验与评估

根据现有的生产流程，生产工序大致可分为以下11 道工序：

领料-裁板-铣边-修边涂胶-热压-后成型-封边-钻孔-开槽-组装-包装入库

1、材料领取标准

领取时，必须有发料人与领料人及质检员同时检验，如若发现板芯疏松、严重翘曲、厚度不均、板面划痕、磕碰等影响产品质量的问题时，不予领料，由材料库、质检部、采购部协商处理。

2、裁板工艺标准

粗裁：是指要进行鸭嘴和U 形修边处理的先期裁板，要留有一定余量，便于下一步精裁。要求如下：

(1)、为保证精度，清理好锯台台面，根据不同材料的特性调好锯片转数，检查设备运转是否正常，锯片是否锋利，粗裁板长度(两直边距离)尺寸＋30，宽度尺寸误差不超过，裁好的板材经过尺寸检核方可交给下道工序。

(2)、精裁板：下料尺寸误差不超过,切割边不许有崩碴。裁好的板材也需要经过尺寸检核方可交给下道工序。

3、铣边工艺标准

(1)、走料时要用力均匀，没有崩碴。曲线形状规范良好。不能因为台面不清洁而给板材造成划伤。

(2)、加工的鸭嘴或U 形边要外表圆滑、平整，肉眼看无棱线、无波线。打磨前将腻子涂好，缺陷打的地方多次补平完全干燥方可打磨，先用粗砂纸粗打一遍，然后用细砂纸使鸭嘴、U 形边光滑平整。两端不得打磨过重，否则后成型不能包严，造成次品出现。

4、涂胶包边(后成型)工艺标准

(1)、将防火板或pvc 用刀裁好，要求包边(后成型)部分留80-90mm 余量，直边部分留80-15mm 余量。

(2)、用气体或毛刷清除工件上的杂质。

(3)、将板材按规程送入涂胶机。胶涂的要匀、薄，不许有缺胶部位或胶量过大。

(4)、在胶干时，将覆面材料贴在工件表面，不要加压，四周要齐，留有余量处要均匀一致。

5、热压工艺标准

(1)、每次放入需热压的工件前，应将热压板和工件清理干净，确认没有任何杂质，定好热压温度及压力，将工件慢慢放入。

(2)、放入的工件要排列有序，使各部位受力均匀。

(3)、每次热压应尽可能放满所有位置，以减少电耗，而且要保证每层板材厚度和每层的覆面材料相同。覆面材料不能重叠，若不能放满应用同工件等厚的备用垫板添充。

(4)、为防止胶干，每次上料应尽可能在两分钟内完成。在确认无误和安全的情况下，再开动机器。

(5)、加压后的工件表面要平整、光洁、手摸无凸凹、颗粒感。

(6)、覆面后的工件表面，应无皱折和起层的现象，更不与必须有脱落的次点出现。堆放工件间放吹塑纸隔离。

6、后成型工艺标准

(1)、将工件底面朝上，在覆面材料包过来的部分50mm 处，用刀将多余部分切去。

(2)、将工件清理干净，用刷子将白乳胶均匀涂在需加胶部位并及时放入后成型机，定好位置。

(3)、加工后的工件弯曲部分好粘接牢固、无空隙、外表平整，无凸凹、压痕和划伤，更不允许有断裂处出现。

(4)、用抹布沾少量信那水，将胶痕擦净。堆放时用塑纸隔离。

7、封边工艺标准

(1)、除去工件侧面的杂质和木屑，按规程送入传送带。

(2)、封好的边圆滑、完整，与板侧面贴严密无缝隙，转折处要过渡平缓、无棱。板边不许有任何划伤处，适当调整传递速度，保证封边修整质量。

(3)、封边与封边处结合时，要求横线压竖线并且断面要与竖线外侧一样平，结合要牢固、严密，倒角平缓完整。

(4)、将残留在工件上的封边毛茬和多余胶清理干净。

(5)、手动封边机的封边余量不许超过40mm。

8、钻孔工艺标准

(1)、调好孔位，按规程将工件放入传送带。

(2)、加工完的工件，孔心与板边及孔心与孔心之间的公差不超过,深度公差不超过。每批工件先加工两个校核，无误后再继续加工。

(3)、孔要与板面垂直，孔边不许有崩碴，加工过程中不许将板面和封边造成划伤。

(4)、钻曲臂、拉手、滑轮安装孔时要注意与每批购进的材料孔位相符。

9、开槽工艺标准

(1)、仔细审图，调整靠板与锯片的位置，以保证槽宽度和深度及距板边得距离。背板槽为4mm*5mm，锁条槽为20mm*4mm，公差为，最后要清理木屑。

(2)、中速走锯并使靠板始终平贴板面且不许划伤工件。锯片要及时更换。

10、组装工艺标准

(1)、主要对推桶等较复杂产品进行调装及对地脚、滑道、扣手、锁接线盒等进行安装。组装前，确认工件及五金配件齐全、完好。

(2)、按程序进行组装，门、抽屉缝要均匀，开关灵活，锁要开关有效。地脚、滑道、扣手要牢固，无晃动间隙。

(3)、组装好的产品(不拆装)，要求内部无木屑等杂物。质检员检查合格后，包装入库。

11、包装工艺标准

(1)、认真检查所有工件是否齐全。

(2)、除去工件表面的胶痕和杂货，工件间要用吹塑纸垫好，按最合理的摆放方式装箱。以避免因受力不均造成工件损坏。

(3)、配齐所有的五金件和其他辅助材料打小包装一同装箱。

(4)、包装后的箱体打包带的位置要整齐一致，胶条要封口完整，压缝中间，两边余量相同并用刃具切割成规则状。箱体字迹、检查时间、颜色、生产通知单号、发往地点等需专人填写，字迹要工整美观。

12、入库工艺标准

(1)、专人填写入库单，仓库保管员逐一检查入库产品，做到日近日结。

(2)、按财务部要求，每月清点库存产品节余情况，对出库产品标明发往地等，做到账账相符，账实相符。

（四）、包装入库运输过程

我方在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确和全面的检验，并提供货物的制造商检验的细节和结果的说明质量证书及彩色图片包装以供甲方验收货物。我们将在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。产品经检验合格后，内置包装膜，外包瓦楞纸箱，纸箱表面标明产品说明书，所在房间，在运输过程中避免野蛮装卸，在进入现场后注意轻拿轻放，避免与墙壁或其它硬物磕碰。在组装中拆除包装，按照家具产品的内部结构，依序组装，放置到准确位置，清除障碍物、垃圾等。对家具表面进行保护工作，展观产品的整体效果。

1、入库前经厂级质检人员进行普检

严格质量把关，不合格不入库、不组装、不出厂

2、产品包装前进行了清洁处理

凡是进入包装箱产品严格做到无尘、无污迹、无足迹、无杂物（抽屉内）整洁程度做到前后、顶底、内外一致。

3、包装箱内所放入的连接件、各种配件点清数量，包装严密与数量装箱单一致，装箱单由打包人签名。使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

4、产品表面进行软包装，使用材料包括珍珠棉蜡纸，保力龙。

5、包装产品放入包装箱后，应严格按打包工艺放好垫条，垫角，包角，硬杂物不得左右窜动。

6、包装箱确保产品质量及重要程序使用3 层瓦楞纸箱或5 层瓦楞纸箱，纸箱采用牛皮纸。

7、打包带使用聚炳乙烯打包带，打包带抗拉强度高。不得使用再生塑料打包带，打包带要做到回收利用。

8、包装箱完整性。包装箱采用宽60mm 胶带进行封口，包装箱外搭接部位须用胶带纸封闭，严格执行胶带封粘工艺。

9、标识要正放叠落，防雨、防碰、防火等标识明显，箱外须两面刷染产品名称、编号、数量、地点及负责人检验标记。

（五）、货物包装方式

我公司针对项目产品包装严格按照国家相关的产品包装标准，精心规划此次项目包装工作，以保质保量执行本项目。如包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失造成的任何损失或费用由我方承担。

（1）产品包装总体要求：

1、所有的产品包装具有足够的强度、刚度与稳定性。对于重要产品，如玻璃制品、贵重产品、易碎易损产品进行加固包装，采用装订木箱方式进行运输；

2、所有的产品包装具有防水、防潮、防虫、防腐、防盗等防护能力；

3、不同产品的包装材料选用符合经济、安全的要求；

4、所有产品的包装重量、尺寸、标志、形式等符合国际与国家标准，便于搬运与装卸；

5、能减轻工人劳动强度、使操作安全便利；

6、符合环保要求；

7、运输包装器具设计应遵循的基本原则：标准化、系列化原则；集装化、大型化原则；多元化、专业化原则；科学化原则；生态化原则等。

（2）产品包装规范细则：

1、包装箱纸质要求：

1）表纸：每平米不低于250克的牛皮纸，颜色一般采用黄褐色，其它颜色属特制包装。

2）A、B 楞纸：每平米不低于180克的高强度瓦楞纸。

3）芯纸：每平米不低于250克的茶板纸。

2、包装层数要求：包装重量在30公斤以下或包装厚度在30厘米以下的包装箱采用三层纸板，其它包装箱均采用五层纸板。特殊情况可根据产品包装特点做适当调整。

1）三层纸板的组成：表纸+ A 纸+表纸。

2）五层纸板的组成：表纸+ A 纸+芯纸+ B 纸+表纸。

3、包装钉装要求：

1）钉装：正常纸箱均需采用骑马钉钉装。

2）胶粘：如果金属钉可能对包装内的产品造成损伤时，可采用胶粘方式；但是，胶粘方式必须经实际包装强度检验。

4、包装纸箱结构：（除特殊情况外）

（1）扣盖箱：包装高度在30 厘米以下的包装箱，均采用扣盖箱。

（2）对口箱：包装高度在30 厘米以上的包装箱，均采用对口箱。

（3）产品包装保护：

1.防尘罩：主要用于整件家具。经过对产品内外清理后，首先用超薄塑料罩做防尘保护。

2.立体护角：主要用于整件家具的八个角部。

3.L 形护边：主要用于整件家具的垂直方向四个立边保护。

4.护板：用于将产品与包装箱隔离开来的平面苯板。

5.U 型护脚：主要用于产品地脚对包装箱的刺穿破坏。

6.包装膜：主要用于产品部件之间的隔离垫膜。

柜类打包示意图

（4）包装箱外包装标识与张贴：

1.外包装标识：无论是通过印刷或张贴的方式，包装箱外部必须用中文或包括中文在内的两种以上文字表明如下内容：

（1）包装运输信息：

A、易碎标志。

B、向上标志。

C、防潮标志。

D、可回收利用标志。

E、贴放层数标志。

F、环保标志。

G、其它标志。

（2）运输方式

我公司制定的项目运输方案，是结合我公司多年来在全国范围内的供货经验制定而成，这些项目的共同点是“产品种类、总体工程量大、产品质量要求严格、运输安装周期严密等，我司已累积了运作此类项目十多年的丰富经验。

根据项目实际情况，结合我公司自身实际情况，为了尽可能降低本次供货产品在运输流通过程对产品造成损坏，保障产品的安全，方便储运装卸，加速交接点验，我们就产品运输方案制定了以下详细运输方案：

1）产品运输安排

1、公司根据不同产品生产进度情况、安装现场需求，采取按需排序发货。

2、根据不同的产品搭配装运。如软体产品跟板式产品搭配、实木产品跟钢制产品搭配，目的是合理安排装车重量以及减少配载不合理带来的货损现象。

2）产品装运规范

A、纸箱装运规范：

1、如车内装的是统一尺寸的大型纸箱，会产生空隙。当空隙为10 cm 左右时，一般不需要对货物进行固定，但当空隙很大时，就需要按货物具体情况加以固定；

2、如果不同尺寸的纸箱混装，应就纸箱大小合理搭配，做到紧密堆装；

3、拼箱的纸箱货应进行隔票。隔票时可使用纸、网、胶合板、电货板等材料，也可以用粉笔、带子等作记号；

4、纸箱货不足以装满一整车时，应注意纸箱的堆垛高度，以满足使集装箱底面占满的要求；

5、原则上装箱顺序是要从箱里往外装，或从两侧往中间装；

6、在横向产生250-300cm的空隙时，可以利用上层货物的重量把下层货物压住，最上层货物一定要塞满或加以固定；

7、如所装的产品纸箱很重时，在装车的中间层就需要适当的加以衬垫；

8、箱门端留有较大的空隙时，需要利用方形木条来固定货物；

9、装载小型纸箱货时，为了防止塌货，可采用纵横交叉的堆装法；

B、木箱装运规范：

1、装载比较重的小型木箱时，可采用骑缝装载法，使上层的木箱压在下层两木箱的接缝上，最上一层必须加以固定或塞紧；

2、装载小型木箱时，如箱门端留有较大的空隙，则必须利用木板和木条加以固定或撑紧；

3、重心较低的重、大木箱只能装一层且不能充分利用箱底面积时，应装在集装箱的中央，底部横向必须用方形木条加以固定；

4、对于重心高的木箱，紧靠底部固定是不够的，还必须在上面用木条撑紧；

5、装载特别重的大型木箱时，经常会形成集中负荷或偏心负荷，故必须有专用的固定设施，不让货物与车辆的前后端壁接触；

（3）产品运输交付控制程序

A、运输制程目的：

1、目的是对产品的订货、配货、订车、分单和产品产品的出仓制单、分、交点作业环节进行严格有效的控制。达到可靠及时准确的客户服务目标；

2、适用产品交付配送的各个工作环节；

B、运输作业流程：

1、跟单人员根据所签订的合同内订货需求计划，结合生产车间生产进度，合理安排出货计划；

2、调度员依据跟单人员开具的《销售送货单》安排运输车辆。单据上必须有承运人和发运负责人签名后，将送货单交库管审核签字，再交财务会计审核签字（财务会计登记承运人，收款负责人）。调度员开具派车单，派车单上必须有承运人的签字；

3、调度员依据运输计划对货、配货。在接到发货通知后计算吨位、体积，对运输车车辆进行调配。装车完毕后与承运方办理运输合同，木材证，承运人运输证件存档。货发出后，跟踪货运情况直至安全抵达。

4、装车组长按照《装卸作业办法》，合理计划车辆内的空间利用率，对车辆的满载率及时反馈至调度员处，车辆不能有松动，在运输途中因装车不当造成的磨伤等；

5、承运人上车时必须与库管员共同清点数量后签字确认，按指定的目的地及货运部发放并保证货物安全，在途中磨损等照价赔偿。交货时必须与收货方签字确认（包括数量、产品的完整性）。送货运部的必须将货运部的承运单交调度员存档；

6、收货员依据《送货单》上的产品进行分楼面、分车准确分发，对出货产品分区域堆放，作好标示，产品到位自行清点一次（包括型号、颜色、数量、外包装），收货时再与承运人复点一次。收货完毕后，将送货单交承运人签字，并注明件数。

（4）货物运输跟踪管理规定

1、公司针对本项目设有专职货物跟踪人员，负责货物在途位置及到货情况；

2、要求运输车辆配备手机，并24小时开机；运输车辆每天向跟踪员报告所在位置；

3、运输车辆在发生异常情况时，必须立即通知跟踪人员及时采取补救措施；

4、司机如不按规定回复的，跟踪人员将及时与司机联系，如联系不上，运费结算时暂扣一部分，以此警告。对连续两次不按规定执行者，公司将不结算运费余额，并取消其承运资格；

5、跟踪人员每天至少与司机联系4次，紧急货物运输，跟踪人员每天至少与司机联系5 -7 次；

6、跟踪人员发现运输车辆在运输途中出现异常情况，必须在第一时间填写《车辆在途中异常情况报告》，便于我公司与客户采取紧急应对措施；

7、跟踪人员必须随时接受并及时回复客户物流跟踪人员的有关车辆在途情况的跟踪查询；

8、跟踪人员在与司机联系时，得知货物已运抵指定收货单位后，必须与收货单位联系，确定是否已到达。

（5）安全行车管理规定

1、运输车辆必须手续齐全，即驾驶证、行驶证、身份证、上岗证、营运证、养路票、保险等；

2、运输车辆司机必须有3 年以上驾龄，并具有丰富的长途车辆驾驶经验；

3、运输车辆至少有两名司机，杜绝疲劳驾驶的现象；

4、运输车辆司机在行车过程中，必须严格遵守交通规则；

5、运输车辆营运时间不超过三年，车况较好，减少途中坏车，确保货物按时到达目的地；

6、运输车辆必须为全封闭或半封闭式车厢，以降低产品及其包装的损坏率；

7、如遇飓风、暴雨、浓雾等恶劣天气，公司将及时通知在途车辆，提醒司机行车中注意安全；

8、如果接到客户对我公司及所属运输车辆的投诉，一经查实，将按规定严厉处罚。

（六）、货物保管方案

物资库房保管分为两级管理:公司采购部设立材料总库,承担公司所有在建项目材料供应、调配；项目部设立材料库,由项目经理和材料员专职管理,负责项目本身材料设备分发、保管和监督使用。具体管理内容:

1、材料计划管理

工程项目部根据招标文件及投标文件进行材料分析,计划各项材料用量和规格及时间,向采购部报用料计划。采购部根据库存情况作出采购决策及采购计划。

2、材料入库前检验管理

材料验收依据是申购清单、产品质量保证书、产品说明书、质检报告、技术手册及保修卡等。采购部应与工程部技术人员根据采购合同上明确验收标准或国家有关规范进行外观、数量、资料等初步验收,如需要可抽样到质检部门进行检验。

3、入库管理

A.根据物品性能、特点和数量,确定存放地点和保管方法。

B.现场材料按照不同类型、规格分别堆放,并挂牌标识,以防错用。

C.办理入库凭证。

D.定期盘点检查，作好库存账记录。

4、出库管理

A. 物品出库必须根据项目部提供领料单,仓库不准随意动用或外借库存物品。

B.对质量不合格、规格不符、无技术证件或不允许使用物品不允许出库。

C.严格按照领料单清单和数量及型号进行发货。

D.物品出库完毕,应及时销帐,及时清理现场,并将提货凭证注销后归档存查。

5、材料设备存储管理

建立库房值班制度、安排专人值班。

库房材料码放科学化,按物资分类不同要求合理布局、整齐统一。充用利用库房立体多层分放；按材料和物品体形不同合理选择堆放方式,作到合理高效；

要求材料等要按区域码放,不应妨碍通行和装卸,以利于消防和安全。做到上轻下重,中间放常用,以便于收发、清点、过目清数。

6、库房安全及防火防盗措施:

A.配备足够灭火器,并定期进行维护。

B.如条件允许安装防火防盗装置。

C.库管员上下班前,要检查库房周围是否有不安全因素存在,门窗锁是否完好,如有异常即时向工地保安反映。

D.库房严禁明火及吸烟,禁带火种入库。

E.领料人员及其它人员不得随意进出库房,如需领料须在库内点清并签字认可,以防出现差错和丢失。

F.库管人员不得擅离职守。

G.任何人不得将私人物品存入库房。

（七）、货物供货、安装实施方案

为保证产品的运输、安装及售后服务质量，为客户提供优质服务，维护本公司信誉，我公司特制定本供货、安装实施方案。

一）、准则：

1、送货、安装、维修人员必须经过岗位技能培训及考核。

2、送货、安装、维修人员出厂时，应着公司统一的、整洁的工作服。

3、安装人员出厂前，必须明确安装/维修要求，备齐所需工具及操作图纸。

4、安装/维修人员在现场应举止文明、礼貌用语，不得谈笑喧哗、不得吸烟，不得接受客户的赠饮、赠烟或其他任何馈赠。

二）、操作规范：

1、装卸货物必须小心轻放，重物须二人以上抬起，不得扔、拖、拽、拉，避免产品因装卸而引起的损坏。

2、装车时应合理，固定牢靠，避免因撞击、重压引起的损坏。

3、货物送到客户处，应分类堆放，做到整齐有序。堆放场地严重不平整能损坏产品时，应适当铺垫衬垫物，方可堆放产品。避免因堆放不当而引起的损坏。

4、安装负责人应依据工作指令单与产品和零配件清单向成品仓库领取出厂物品，核对出厂产品、部件及配件的数量、规格及合格证。并在出库单上签字，做到单据与实物一致。

5、配件或成品有质量问题，应按规定程序回厂调换合格部件后再行安装，由此引起的交期延误须立刻向客户解释清楚。如遇客户特殊需要，可先行安装，隔日再予以调换。

6、安装/维修完毕后，应对产品（椅子、锁、抽屉、键盘、柜门等）进行调试，保证产品的正常使用。由于地面不平整，影响产品正常使用的，安装/维修人员应负责将产品垫平，直至产品能正常使用。

7、若客户临时提出更改安装方案，应尽力予以解决。如需增减材料，应请客户在安装图纸上标出修改要求并签字，回厂后交销售部，由销售人员向客户结算费用。

8、安装完毕后，应将产品的可视面揩拭干净，并清扫现场。

9、安装完毕，安装负责人应依据《成品检验作业指导书》对产品安装逐项进行检验，确认符合要求后，请客户进行初步验收，填 写《产品安装质量回执单》，交客户填写意见并签字，回厂后交质量主管，并反馈销售部。

10、重要项目的安装，由销售部提出要求，品管部负责指派质量主管到现场监管安装质量。

11、对要保修期内，因质量问题，无法修复的，维修人员应在《维修单》上提出调换意见，交质量主管确认后，予以调换。

12、品管部负责不定期的指派人员对安装现场进行巡视，监督安装质量。

三）、安装前准备

1、成立安装小组，项目安装负责人由客户服务部负责人指定。安装负责人根据具体情况安排人、车、工具等，并于货物到达前两天以书面形式与客户确认进场安装时间。

2、安装负责人订制和解释工程计划，并主持安装技术分析会，会议内容包括：确定储运负责人、现场责人、协调人、安装工人、搬运方案、工期计划等细节。

四）、运输实施方案

1、公司储运人员要求公司有关人员填制《安装前工程调查表》，如可行，则确定联系运输车辆，签订运输合同，购买产品运输保险。

2、派出安装主任、安装工等人员赴各地参加现场工程小组。

3、按工程进度计划安排产品装车、运输。

4、将有关仓储、运输单据传递至工程组责任人手中，交接完毕。

5、准备处理意外事件。

6、在产品出库、装车过程中，按程序由公司品质部人员参加并签字确认。

7、运输车辆开至仓库门口，由公司自己熟练人员安排产品装车。

8、每日与司机保持联系一次，了解安全及进度情况。

9、根据项目工地情况，联系汽车可能运输至工地安装最近点卸车，卸车人员由工程小组全程监控。

10、工地情况有变，不能卸车，工程小组应安排临时安全仓库，并安排后续产品延迟出货.

五）、安装实施方案

1、安装的现场管理，整个过程完全按照招标方要求及IS09001国际质量认证及ISO14001环境管理认证标准进行，并随时将进度情况汇报于协调小组组长。

2、每日与项目甲方负责人联络，掌控现场的情况并研究对策方案。制订安装计划。

3、产品卸车后的临时存放地点应联系妥当，产品卸车后的临时存放地点及空间大小、看管人员安排。

4、紧密与招标方联系，根据中标产品及招标方的家具分布，制订出家具楼层及房间的平面、立体的现场布局图。另要求在每件产品包装上贴明楼层及房间分布的标签，以确保运输、搬运、安装的有条不紊。

5、按一个安装工配一个安装辅助工的计划，组织实施产品安装。义务配合招标方办公室环境的走线布局及调整工作。

6、积极配合甲方做好整个工程的文明施工和安全生产工作，服从甲方的管理。

7、严格按照图纸拼装组合，安装完的成品主体尺寸相差不超过士1mm，结合平整、牢固、密合、无松动现象。

8、五金装配牢固，开启灵活，螺钉安装只允许用螺丝刀，严禁用锤安钉。

9、操作规程

六）、各类产品搬运要点：

1、桌类产品：搬运时，应注意桌面及部件的完整性，避免损坏板面及板侧面，桌面应以平放以宜。

2、柜类产品：搬运时，应注意玻璃和门板的方向，避免搬运时造成门板和玻璃挤弯与挤破，柜类平行搬运或上下楼梯时，应将本体侧向前倾斜，后者托底，前者抬住柜类上角部前进，也可以二人同进抬底部前进，转弯时，应护住正面门板避免撞击。

3、椅类：周边系列产品：搬运时，体积过大，可拆箱搬运，但内层包装不应拆去。

4、其中注意事项：搬运时应让产品离开地面运动，不要拖拉桌板，不要抓着抽屉把手拖拉，不要摔伤产品表面，不要用脚步蹬踏以及不要倚坐在本产品本体上，另外木制，钢制等产品拆开包装时应认准表面，注意不要用刀等工具划伤产品表面。

5、据图纸及场地环境首先搬运哪些产品到位，原则上柜子及周边等大件产品先定位。

6、已使用的产品：搬运时，应先清理产品内的文件等物品，并且锁上门，注意切勿把钥匙留在锁上面避免搬运时折弯，桌类应拆成部件，时行散件搬运以确保搬运安全便利。

7、搬运时，要注意行进路线，不要碰撞。放置时，要小心轻放，不要堵住通道，并检查一下地面是否有螺丝，油漆等异物，湿的包装不要放在干净的地毯或大理石上。

七）、产品组装

1、现场产品组装次序：

（1）柜类产品

（2）桌类产品

（3）椅类产品

（4）其于产品

2、工作人员现场组装作业：

（1）组装前：工作人员再次确认图纸及客户处装修，必要时请客户签字，按图施。

（2）组装时：动作规范，组装质量严格要求。（注：见现场产品组装要求）

（3）组装时：工具不要离开自己的视线，若有特殊情况应将组装工具妥善保管。

（4）组装时：应避免大声喧哗及组装声间过大，避免影响顾客正常工作。

（5）组装时：现如遇到其他部门单位同时施工，应互相配合，保持良好的合作关系。

（6）组装时：工作人员应合理掌握组装进度及现场规定，按时保质完成任务。

（7）组装时：人员现场言谈举止及服装仪容应以公司形象为重，注意个人细节。

（8）工作人员服从组装工程师的安排，组装工程师必须负责与客户作各项交货事宜的协调。

（9）客户下装修未完，组装完产品应包装加以覆盖保护公司产品，并督导其施工人员爱惜产品。

3、核查产品主要内容

（1）桌类产品：

桌面析有无划伤，刮伤，油漆脱落现象。

桌脚，档板，袖箱有无划伤，刮伤，油漆脱落现象。

桌边封条是否平整，有无脱漆现象。

袖箱有无钥匙，铅笔盒，隔板。

（2）柜类产品：

柜子本体有无划伤，刮伤，油漆脱落现象。

柜门有无划伤，刮伤，油漆脱落现象。

柜子有无钥匙，隔板，棚板，挂钩，连接盒。

（3）椅类产品：

皮椅皮面有无划伤，刮伤，油漆脱落现象。

皮椅布面有无污迹，油迹，抽丝现象。

扶手，椅脚，椅轮表面有无擦伤，损坏，有无丢失现象。

气压棒使用有无障碍，倾仰机构使用有无效果，是否损坏。

（4）周边类产品：

木制产品（主管桌，茶几，会议桌，文件柜）表面有无划伤，刮伤，现象。

皮沙发皮面有无划伤，刮伤，接缝脱线现象。

皮沙发布面有无污迹，油迹，抽丝现象。

4、现场验收5S标准：

（1）商品清洁

做到所有商品表面无污迹，无灰尘。

桌面无胶水痕迹。

抽屉内部无灰尘，无多余零件及杂物。

布类产品表面无污迹，无灰尘。

（2）组装现场清洁

包装材料收拾整齐，如客户留用，堆放在客户指定地点，反之请客户开出门前，带出现场。

地面无纸屑，包装碎片，零件，杂物。

如有装簧公司遗留下的杂物一同清理。

如客户地面为地毯，借用客户吸尘器吸干净。

（3）装完毕后，组织模拟自我验收工作，并制表确认。由工程总责任人签字。

八）、验收：

1、产品安装完毕，安装负责人及项目部相关人员共同检查一遍，发现问题则能调整的即时调整，不能调整的上报到总经办，由总经办协助解决。

2、产品调试合格后项目部协助安装负责人邀请甲方负责人参加验收、验收合格后甲乙双方签验收单；安装负责人负责办理现场交接，并请甲方负责人签字，交接的书面材料交由总经办会同合同存档。

3、安装负责人提供产品的书面使用说明，交与甲方负责人。

4、验收完毕，由安装负责人填写《安装自检表》。

5、《安装自检表》由客户服务人员存档，《验收单》由资财部专人存档。

九）、窗帘盒（杆）制作安装工艺

1、材料要求

a.木材及制品：一般采用红、白松及硬杂木干燥料，含水率不大于 12%，并不得有裂缝、扭曲等现象；通常由木材加工厂生产半成品或成品，施工现场安装。

b.五金配件：根据设计选用五金配件，窗帘轨等。

c.金属窗帘杆：一般设计指定图号、规格和构造形式等。

2、主要机具

手电钻，小电动台锯。

木工大刨子、小刨子、槽刨、小木锯、螺丝刀、凿子、冲子、钢锯等。

3、作业条件

安装窗帘盒、窗帘杆的房间，在结构施工时，应按施工图的要求预埋木砖或铁件，预制混凝土构件应设预埋件。

a.无吊顶采用明窗帘盒的房间，应安好门窗框，做好内抹灰冲筋。

b.有吊顶采用暗窗帘盒的房间，吊顶施工应与窗帘盒安装同时进行。

c.有吊顶采用暗窗帘盒的房间，吊顶施工应与窗帘盒安装同时进行。

4、操作工艺

（1）.工艺流程

定位与划线→预埋件检查和处理→核查加工品→安装窗帘盒（杆）

（2）.定位与划线

安装窗帘盒、窗帘杆，应按设计图要求进行中心定位，弹好找平线，找好构造关系。

（3）.预埋件检查和处理：找线后检查固定窗帘盒（杆）的预埋固定件的位置、规格、预埋方式是否能满足安装固定的要求，对于标高、平度、中心位置、出墙距离有误差的应采取措施进行处理。

（4）.核查加工品：核对已进场的加工品，安装前应核对品种、规格、组装构造是否符合设计及安装的要求。

（5）.窗帘盒（杆）安装：

a.安装窗帘盒：先按平线确定标高，划好窗帘盒中线，安装时将窗帘盒中线对准窗口中线、盒的靠墙部位要贴严、固定方法按个体设计。

b.安装窗帘轨：窗帘轨有单、双或三轨道之分。当窗宽大于1200mm时，窗帘轨应断开，断开处煨弯错开，煨弯应平缓曲线，搭接长度不小于200mm。明窗帘盒一般先安轨道。重窗帘轨应加机螺丝；暗窗帘盒应后安轨道。重窗帘轨道小角应加密间距，木螺丝规格不小于30mm。轨安装后保持在一条直线上。

c.窗帘杆安装：校正连接固定件，将杆或铁丝装上，拉于固定件上。做到平、正同房间标高一致。

5、质量标准

（1）保证项目

a、木窗帘盒制品的树种、材质等级、含水率和防腐处理必须符合设计要求和现行《木结构工程施工及验收规范》的规定。

b、木窗帘盒及窗帘轨安装必须牢固、无松动现象。

c、窗帘杆的选材必须符合设计规定的规格，支固件必须牢固。

（2）基本项目

a、制作尺寸正确，表面平直光滑，棱角方正，线条顺直，不露钉帽，无戗槎、刨痕、毛刺、锤印等缺陷。

b、安装位置正确，两端伸入尺寸一致，接缝严密，出墙尺寸一致，轨道及杆平直。

6、成品保护

（1）安装时不得踩踏暖气片及窗台板，严禁在窗台板上敲击撞碰以防损坏。

（2）窗帘盒安装后及时刷一道底油漆，防止抹灰、喷浆等湿作业时受潮变形或污染。

（3）窗帘杆或铅丝防止刻痕，加工品应妥善保管，防止受潮造成变形。

7、应注意的质量问题

（1）窗帘盒安装不平、不正：主要是找位、划尺寸线不认真，预埋件安装不准，调整处理不当。安装前做到划线正确，安装量尺必须使标高一致、中心线准确。

（2）窗帘盒两端伸出的长度不一致：主要是窗中心与窗帘盒中心相对不准，操作不认真所致。安装时应核对尺寸使两端长度相同。

（3）窗帘轨道脱落：多数由于盖板太薄或螺丝松动造成。 一般盖板厚度不宜小于15mm；薄于15mm的盖板应用机螺丝固定窗帘轨。

（4）窗帘盒迎面板扭曲：加工时木材干燥不好，入场后存放受潮，安装时应及时刷油漆一遍。

十）、窗帘盒(杆）质量缺陷及防治措施

1、存在现象

a.窗帘盒、挂镜线变形、弯曲，接缝不严密。

b.窗帘盒上部铁脚外露。

c.窗帘盒位置偏差。

d.窗帘轨道脱落。

2、产生原因

a.木材含水率控制不严，安装后产生收缩或变形。

b.预埋固定铁脚用料和外形尺寸过大。

c.安装前没认真找准基准线，拉通线定出水平、垂直位置。

d.多由于盖板太薄或螺丝松动所造成。

3、防治措施

a.窗帘盒、挂镜线所用木材宜采用不宜开裂、变形，收缩率小的软性木材，其含水率必须控制在12%以内。

b.挂镜线成形加工时必须按规格一致，起线、刨槽后表面必须光洁。

c.窗帘盒安装时应找准水平线，通长的窗帘盒应以下口为准拉通线，将窗帘盒两端固定在端板上，且与墙面垂直。窗帘盒内侧板中间应用铁脚预埋固定。

d.在同一房间内安装的窗帘盒，应保持同一标高，并各自保持水平，两侧伸出窗帘盒以外的长度应一致。

e.固定窗帘盒的预埋铁脚在安装后的任何位置不准外露。

f.窗帘盒顶盖板厚度不宜太薄，一般不应小于15mm，以便安装窗帘轨。如设计有多层窗帘轨时，则顶盖板厚度可适当增加。

十一）、现场安全文明施工管理措施

1、安全的管理

（1）安全目标

本工程确保施工过程中无消防事故，人事伤害事故。

（2）、保证安全的基本规定及技术措施

a、严格执行公司等上级机关颁发的有关安全生产法规文件，特别是在施工区域必须严格遵守安全生产六大纪律，严格执行安全生产规则。

b、认真做好安全生产教育工作，对所有参加施工生产的职工（包括外包工、代训工及实习生）均应进行入场生产安全和消防安全教育，未经教育不得上岗，同时应结合工程的进度实际情况及不同的施工工艺，进行针对性的安全安全知识与遵章守纪教育。

c、做到无施工方案不施工，有方案没交底不施工，班组上岗前没安全交底不施工。施工班组要认真做好安全上岗交底活动记录。

d、夜间施工必须有足够的照明灯光，用于危险环境的照明必须用36V的低压电，以确保安全。

e、现场机电维修人员应该经常检查设备的触电、漏电保护是否完全有效。

(3)、保证消防安全基本措施

a、施工中的易燃易爆屋（如汽油、油漆等）都必须按“规定”设置，妥善保管。

b、严禁在工地利用灯泡和明火取暖；严禁利用煤油炉、点炉烧煮；如有发现严加处理。

c、进入安装、精装饰施工高峰阶段，制定专项安全、消防、防盗措施，报请业主同意后实施。

2、文明施工的管理

（1）、文明施工目标

工程实行施工现场文明施工标准化管理，确保本工程成为文明工地。

（2）文明建设措施

a、开展文明教育，施工人员均遵守市民文明规范。

b、工地现场做到道路畅通、平坦整洁、不乱堆乱放，无散落物，保持洁净。

c、加强工地治安综合治理，做到目标管理、制度落实、责任到人。施工现场治安防范措施有力，重点要害部位防范设施有效到位。

d、现场施工人员身穿统一服装，树公司形象。

3、施工现场规章制度

（1）、所有人员进入施工现场必须配戴施工证。

（2）加强防火意识，施工现场严禁吸烟，违者处以每人100元罚款，造成事故者送交法制部门严肃处理。

（3）、维护公司利益，爱护公司财务，加强对工地成品、半成品的保护意识，工完后，零星材料必须归还仓库。对于私自拿用公司材料的人员处以1000元罚款，并上报公司予以除名，情节严重者送交法制部门严肃处理。

（4）、所有施工人员必须严格遵守施工现场制定的上、下班，加班制度，工作时间不得擅离工作岗位和工地。否则按处以一至十倍的处罚，对屡教不改者将开除出工地。

（5）、施工现场严禁酗酒、哄闹、打架、斗殴否则参与人员每人每次处以100---500元罚款，情节严重、触犯刑法者送交法制部门严肃处理。

（6）、所有机具每天使用后必须清理、保养、试机完好后交还仓库。对于人为损坏或保养不善造成机具无法使用者，将以新机全价加以赔偿。

（7）、严格遵守公司的各项规章制度，树立主人翁责任感，工艺上精益求精，工作之余友好相处，认真贯彻公司“必须将每一个工程都视为第一个工程来精心施工”精神。

（8）、所有施工人员必须无条件服从现场管理人员安排，否则将处以50-100元罚款。

（八）、供货时间进度安排

如果我单位有幸中标，我公司按照贵单位要求，我公司将针对本次招标文件要求，对本项目的供货时间及进度做如下安排：

1、按现行的国家标准、行业标准及甲方要求的质量标准验收进行项目实施。确保所提供招标文件的原材料和本次商品原材料完全一致。

2、能承担由于自身技术或质量的问题，使采购人免受由此产生的来自第三方的一切赔偿、索赔、指控和诉讼。

3、在完成商品制作后我公司组织相关车辆进行货物配送，接受地点为贵单位所指定地点。

4、在货物运输过程中我单位使用软包装，保证产品在运输过程中不产生摩擦损坏。

## 九、土建工程

（一）地面

一、施工准备

1、施工现场的地面、墙面、墙基必须干净、平整、干燥，符合国家或地方建筑验收标准；

2、在水泥地面上做好防潮处理（铺设防潮布，并检查一次预埋电线及水管）；

3、地龙骨须使用干燥木材，本施工单位采用30*50木龙骨加防火防腐处理三遍，并且控制含水率在17%以下，地龙骨施工后必须刨平一致，用水平线统一龙骨高度，否则日后因压力的作用，会产生地板之间游离裂缝。

4、有可能引起潮湿隐患的工序已完成；

5、在门窗安装完毕后在准备地板安装，以便更好的保护实木地板，具备封闭条件；

6、门底边预留高度符合标准。

7、劳力组织：根据实际情况安排人员

8、工具及辅料准备：电锤、射钉枪、射钉、汽钉、铁钉、胶粘剂，这些都是地板铺设使用的基本施工工具

二、铺设程序

弹水平线——开料——弹龙骨基准线——打眼——固定龙骨加防火防潮处理——校正——隐蔽工程验收——清理——弹地板基准线——钉地板。

1、铺装前应对地板进行选配，宜将纹理、颜色接近的地板集中使用于一个房间或部位。

2、弹水平线；弹水平线有几点好处，一使铺设的地板在同一个水平面，不会使地板因地坪或龙骨高低，在走动时产生声音。二起到找平作用，使各个空间成为有机的整体，能够确定卫生间、厨房间的找平坡度。地板下做龙骨的话，是靠龙骨找平的，除非地面高差在3CM以上，才需要水泥沙浆找平。找平用一根白线固定在龙骨的两个一样高的地方，再在龙骨下垫木头，木片。

3、弹基准线，地板的长短规格通常有几种，60，75，90，1200，角落处可放置短的地板，确定龙骨的间距，我们根据现场情况采用横向400mm、纵向300mm，用墨斗弹出基准线。

4、铺装前应对基层进行防潮处理，防潮层涂刷防水涂料或铺设塑料薄膜。

5、打眼、固定校准。安装龙骨的方式是一钉一螺，间隔不超过35CM，另外龙骨两端必须固定，所谓钉就是大龙骨钉，而螺就是膨胀钉，俗称美固钉。龙骨钉的作用是用于龙骨垂直方向的固定，而膨胀钉是用于龙骨水平方向的固定，所以要采用一钉一螺的安装方式。现在通常使用的是锤击式膨胀龙骨钉，规格通常是8*8，8*10.8*8钉距30公分，平均每平方14个，8*10钉距40-45公分，平均每平方10个，垫物采用木桢，木桢应打眼和龙骨、龙骨钉固定在一起形成整体。龙骨的安装：在基准线上把龙骨先一根根的摆上，有的地方长度大于4米的，需要接上一根龙骨（据说应该斜接，就是拼45度角接触）摆好后，在与竖线交叉的地方打上眼，一直打到楼板中，垫上木桢，再用三夹板来微调水平，再用一根长长（大概3米）的金属四方管子来测水平，最后钉上美固钉或者长螺钉

6、铺实木地板。先清理、撒药、铺防潮膜，第一排固定后，将第二排的阴口敲进第一排的阳口，再用锤子轻轻敲击阳口，消除相互缝隙（偶家没有用地板缝隙带，有点落后），敲完一排后开始在每块地板与龙骨的接触处按传说中的45度斜着用小的钻头钻眼，30工分的龙骨间距，每块地板要钻4处，钻完一排后，将长长的地板专用螺丝钉插入，先敲入大部分，敲完一排后，再用另一个钉子尖顶着细敲，一直敲到螺丝钉的钉帽陷进阳企口的根部（这样才不会影响与下一块地板阴企口的结合）。如果遇见龙骨上的美固钉的塑料套残余尾巴，还要用锉刀清理干净。

三、铺设方法

1、施工放线：弹出木龙骨上水平标高线。

2、以进户门为准在混凝土基层或找平后地面弹出龙骨横向排布线。

3、木龙骨铺垫及固定：

（1）必要时木龙骨铺垫前应进行防腐处理。

（2）木龙骨之间一定要拉直找平。地板木龙骨平整度是5MM。

（3）垫木长度以200mm为宜，厚度可根据具体填充情况而定，垫木间距以不超过40mm为宜。

（4）在龙骨上直接铺装地板时，主次龙骨的间距应根据地板的长宽模数计算确定，地板接缝应在龙骨的中线上。龙骨间距最大不可超过400mm。

（5）木龙骨靠墙部分应与墙面留有5mm～10mm伸缩缝，龙骨离墙面不能大于3cm。木龙骨固定方法为钉连接或胶连接。

（6）根据地面混凝土标号来决定采用电锤打眼固定法电锤打眼法：如果地面有找平层，一般采用电锤打眼法，具体做法如下：用电锤在弹好的地面龙骨线上打眼，然后把做过防腐处理的木塞，用铁钉将龙骨固定在地面上，一般电锤打入地面眼的深度不能小于40mm;

（7）对铺设完毕的木龙骨进行全面的平直度调整和牢固性的检测，使其达到标准后方可进行下道工序。

（8）在龙骨上铺设防潮膜，防潮膜接头处应重叠200mm，四边往上弯。总之，木龙骨的铺设方法也有很多种，例如：地垅墙、砖墩、预埋绑扎法等，这些方法的采取都应根据现场实际情况来定。

四、面层铺设

1、地板的长向顺着室外光线的方向铺，一般如此。

2、地板面层一般为错位铺设。从墙面一侧留出8mm～10mm的缝隙后，铺设第一块木地板，地板凸角向外，以汽钉把地板固定于木龙骨上，以后逐块排紧钉牢，最后一块以明钉靠边直角打入汽钉，以利牢固。

3、每块地板凡接触木龙骨的部位，必须用汽钉固定，视情况打入1～2个汽钉，汽钉必须钉在地板凸角处，汽钉打入方向为45°～60°，斜向打入，最低钉长不得少于38mm。

4、地板钉长度宜为板厚的2.5倍，钉帽应砸扁。固定时应从凹榫边30°角倾斜钉入。硬木地板应先钻孔，孔径应略小于地板钉直径。

5、两边的伸缩缝不得少于0.9cm，地板与地板之间的缝隙宜在1mm之间，便于相互之间扯连伸缩。地板铺设施工中，手枪钻钻眼不宜将地板企口钻透，以三分之二为宜，不得使用任何胶水粘接，钻眼的直径不得大于钉子的直径，每一个接点处不得少于二根地板麻花钉。

6、为使地板顺口缝平直均匀，应每铺设3～5道地板，即拉一次平直线检查地板顺口缝是否平直，如不平直，应及时调整。

7、面板铺设完后，若面板为素板要打磨、上漆；若为漆板则直接安装踢脚板并及时清理干净，做好成品保护。

8、地板磨光应先刨后磨，磨削应顺木纹方向，磨削总量应控制在0.3～0.8mm内。

五、铺设注意事项

1、当地面过高时，木龙骨应刨薄处理，但龙骨厚度不得低于20mm。

2、影响木地板铺设的地面浮灰、残余砂浆等杂物必须清除干净，以免地面杂物影响地板铺设的平直度或受潮、生虫等影响。

3、在木龙骨铺垫平直并验收合格后，方可铺设地板面层。栅的平整不得用夹板，而应用木契榫从两面填充、填实、用铁钉固定在搁栅上。

4、所有木龙骨、垫木必须做好防腐处理，垫木均需与地面生根。

5、木龙骨、木地板铺设靠墙处必须留有5mm～10mm的缝隙，

6、严禁用汽钉固定龙骨与垫木及龙骨与夹木。

7、龙骨接口处的夹木长度必需大于300mm，宽度不小于1/2骨宽。

8、龙骨局部失稳处适当调整垫木间距。

9、固定地板时，应用手枪钻开孔（注意不得钻透企口），然后，用地板钉固定。

（二）墙体（墙面）

1、工艺流程与施工方法:

吊垂直、套方→现场量尺寸→标高水平线→划龙骨分档线→安龙骨分布线打膨胀螺栓眼→安装膨胀螺栓及连接件→安装方钢龙骨→安装面板→配合施工→成品保护

1.将房间吊垂直、套方。

2. 核实房间50线，现场测量墙面实际尺寸，按吊顶排版图分格。，分格从中间向两边对称排版,和吊顶排版一样对称，将排版图找监理、甲方确认，大量加工前先做样板墙面,样板间确认后后方可加工制作。

3.弹出墙面吊顶标高水平线,按建筑50线弹出标高水平线。

4.按设计要求的龙骨间距布置,在已弹好的标高水平线上弹龙骨分档线。

5.在墙面龙骨分档线上用电锤打孔，用M8的膨胀螺栓将连接件固定在墙上,中距600mm。

6.用满焊形式，将方钢龙骨焊接在转接件上。

7.安装面板：用燕尾钉将铝单板固定在副向龙骨上，先从墙面中央往两边安装，然后安装门洞、街头处，进行收边处理.要求板面平整，留缝整齐,尺寸匀称，连接稳固结实。

8.开孔安装墙体内电盒、电箱、风机设备面板。

9.撕去保护膜,并进行成品保护。

（三）铝塑板包房檐

安装流程

搭设脚手架→放线→固定钢架的连接件→焊接钢骨架→安装铝板→收口构造处理→检验

1、铝板的品种、质量、颜色、花型、线条应符合设计要求，并应有产品合格证。

2、雨棚钢骨架其规格、形状应符合设计要求，并应进展除锈、防锈处理。

3、铝板安装，当设计无要求时，宜采用抽芯铝铆钉，中间必须垫橡胶圈。抽芯铆钉间距以控制在100-150mm内。

放线

固定钢骨架，将骨架的位置弹到基层上。骨架固定在主体构造上，放线前检查主体构造的质量。

固定骨架的连接件

在主体构造的柱上焊接连接件固定骨架。

固定骨架

骨架焊接后进展防腐处理。安装骨架位置准确，构造结实。安装完检查中心线、外表标高等。为了保证板的安装精度，宜用经纬仪对横梁竖框杆件进展贯穿。对变形缝、沉降缝、变截面处等进展妥善处理，使其满足使用要求。

安装铝板

铝板的安装固定要结实可靠，简便易行。

1、板与板之间的间隙要进展内部处理，使其平整、光滑。

2、铝板安装完毕，在易于被污染的部位，用塑料薄膜或其他材料覆盖保护。

2.1.2铝合金板：用于装饰工程的铝合金板，其品种和规格较多。从外表处理方法分，有阳极氧化处理及喷涂处理。从常用的色彩分：有银白色、古铜色、金色等。从几何尺寸分：有条形板和方形板。条形板的宽度多为80～100mm，厚度多为0.5～1.5mm，长度6m左右。方形板包括正方形、长方形等。用于高层建筑的外墙板，单块面积一般较大，刚度和耐久性要求高，因而板要适当厚一些，甚至要加设肋条。从装饰效果分；有铝合金花

纹板、铝质浅花纹板、铝及铝合金波纹板、铝及铝合金压型板等。

2.1.3骨架材料：是由横竖杆件拼成，主要材质为铝合金型材或型钢等。因型钢较廉价，强度高，安装方便，所以多数工程采用角钢或槽钢。但骨架应预先进展防腐处理，严禁黑铁进楼。

2.1.4固定骨架的连接件：主要是膨胀螺栓、铁垫板、垫圈、螺帽及与骨架固定的各种设计和安装所需要的连接件，其质量必须符合要求。

2.2主要机具：

2.2.1裁割、加工、组装金属板等所需的工作台、切割机、成型机、弯边机具、砂轮机、连接金属板的手提电钻、混凝土墙打眼电钻、钢板尺〔1m长〕、长卷尺、盒尺、锤子、各种形状圆〔扁〕的钢凿子、铅丝、弹线用的粉线包、墨斗、小白线、手提砂轮、钳子、铁制水平尺、棉丝、笤帚、铁锹、开刀、灰槽、灰桶、工具袋、手套、红铅笔等。

# 第四章质量保证措施

## 一、质量方针

（一）质量目标：确保工程质量达到优质工程。

（二）质量承诺：

1、不断开发和使用施工新技术、新材料、新工艺，以领先的技术达到领先的质量水平；

2、致力于不断培训和提高员工素质，优秀人才优先安排对质量有影响的岗位；

3、雄厚的财力优先满足质量改进措施的需要，以不断提高公司的质量管理和质量保证能力；

4、以真挚朋友的竭诚同任何伙伴合作，可以从已经完成及将要完成的工程实践中得到证实；

5、以最合理的造价同业主洽商，获得利益的根本途径在于采用一切有效的措施降低工程实施过程中的消耗。

## 二、质量保证体系

为确保工程质量目标，根据GB/T19001 idt ISO9001标准及建筑安装工程施工验收规范及操作规程，按我单位《质量保证手册》及相关程序文件的要求，结合项目法施工，建立健全的质量保证体系，组成质量保证体系管理机构，明确各管理者及相关人员的职责，建立质量管理及控制的制度文件，完善奖惩条例，让质量保证体系贯穿于管理及操作层，贯穿于各个工序，使工程全过程处于受控状态。

（一）目的

保证工程质量符合国家规范，业主及合同要求，实现本工程所确定的质量目标。

（二）质量体系运行

建立由项目经理领导，项目副经理中间控制，质检员基层检查的三级管理系统。形成一个横向从装修至安装，纵向从项目经理到生产班组的质量管理网络。

（三）质量管理职责

1、项目经理：针对工程质量对业主及上级负责；对项目的工作质量，工程质量负责；执行质量体系文件，保证体系文件在项目上有效持续地运行。

2、项目总工：负责质量体系在项目上持续有效运行。负责制定、执行项目施工组织设计。组织参加项目材料成品，半成品的评定评审，落实结果，制定和执行不合格品纠正预防措施。

3、项目副经理：负责质量管理制度的落实和执行情况。负责按项目施工组织设计指导施工。负责项目材料、成品、半成品的评定评审，落实不合格品的纠正和预防措施。针对施工工作，工程质量对项目经理负责。

4、质安组：开展好“三检”工作及全面质量管理，对工程质量进行监督、检查，对不合格品进行控制。负责建筑安装工程过程检验和试验的控制，负责检验、试验状态的控制。负责分部分项工程验收及内部评审工作，填写并整理验收及内部评审资料。负责建筑安装工程的竣工交付。

5、技术组：组织参与编制施工组织设计、施工技术方案。负责执行和落实各项技术管理制度。参加工程质量事故调查分析会，负责制定纠正和预防措施且跟踪检查纠正和预防措施实施情况。负责各项有关试验，正确选择取样送检，并收集整理试验，检验评定资料。负责各项计量器具的验收、登记、统计、送检工作。负责工程施工全过程的测量工作。负责建筑施工过程控制。

6、物资组：负责进场物资进场及防护工作，做好物资产品的标识，认真填写物资单，保管好各项质量记录。按物资发放，检查验收物资的数量、质量，做到帐物相符。做好各种施工机具的维修保养，满足施工需要，确保工作及工程质量。

7、工程组：负责生产的平衡调度，管理好施工生产的质量与进度问题。落实工程过程产品的保护和保修服务。负责分承包管理和员工培训工作，提高工作质量。

8、结算组：负责办理设计变更和预算外施工签证（包括价差）。对工程造价要及时登帐，上报业主，并积极与业主联系，促进预结算的审定，及时办理货币资金决算工作。参加合同评审和各项成本分析及经济活动分析。及时组织好资金的运转，保证资金为工程服务。

9、施工工长：遵守各项技术管理制度和过程管理程序，保证不合格工序不进入下道工序，并对过程引起的质量问题负责。具体执行产品标识管理及检验和试验状态管理。对质量记录的正确性，完整性负责。

10、施工班组长：负责质量指标的分解，落实和完成工作。严格执行质量“三检制”做好产品标识和记录。认真执行各项质量控制程序，并做好原始记录。落实纠正和预防措施。

11、施工人员：严格按各项技术交底，施工工艺，技术标准和操作规程，进行作业，认真执行质量自控制，使工程质量符合验收规范要求。出现质量问题，及时按纠正措施进行整改，对不认真进行整改，造成质量事故的要予以适当处罚。对自己完成工作的质量负责。

（四）内部质量审核

内部质量审核按《内部质量审核工作程序》执行。经内部审核确定的不合格项，各质量要素相关部门负责按纠正措施进行整改，从而不断改进质量体系。

（五）培训

通过对员工不断进行教育和培训，提高员工质量意识和操作工作技能。

本项目的管理人员必须经过培训，持有相应工作岗位证或资格证，特殊工种工人必须经过培训持有特种作业证。

配合各级培训部门按《培训工作程序逻辑》要求做好对员工的培训，以提高员工的技术素质。

（六）服务

按照合同要求，做好各项服务，满足规定要求。在工程交付使用的一年内由工程项目负责人带领有关人员回访，听取使用单位对工程质量的意见。

如有由于施工原因造成的质量问题，负责无偿保修，对于其他原因造成的质量问题，协调建设单位进行处理，并提供必要的技术服务。

## 三、质量保证组织措施

根据建筑业《工程项目施工质量管理责任制(试行的通知)》建质「2013」42号文的精神,本工程制定以下质量管理制度。

（一）技术交底制度：

坚持以技术进步来保证施工质量的原则，技术部门应编制有针对性的施工组织设计，积极采用新工艺、新技术；针对特殊工序要编制有针对性的作业指导书。每个工种、每道工序施工前要组织进行各级技术交底，包括项目工程师对工长的技术交底、工长对班组长的技术交底、班组长对作业班组的技术交底。各级交底以书面与口头并行，并现场指导。因技术措施不当或交底不清而造成质量事故的，要追究有关部门和人员的责任。

（二）材料进场检验制度：

建立合格材料供应商的档案，并从列入档案的供应商中采购材料。施工企业对其采购的建筑材料、构配件和设备的质量负责。材料进场必须进行材质复检，不合格的产品不得使用。因使用不合格材料（或产品）而造成质量事故的要追究材料采购部门的责任。

（三）样板引路制度：

施工操作注重工序的优化、工艺的改进和工序的标准化操作，通过不断探索，积累必要的管理经验，提高工序的操作水平，确保操作质量。每个分项工程或工种（特别是量大面广的分项工程）都要在开始大面积操作前做出示范样板，统一操作要求，明确质量目标。

（四）过程三检制度：

实行并坚持自检、互检、交接检制度，自检要做文字记录。隐蔽工程要由项目技术负责人组织工长、质量检查员、班组长检查，并做出详细的文字记录。

（五）质量否决制度：

对不合格分部、分项工程必须进行返工。上道工序未验收合格禁止下道工序施工，否则追究工长和项目经理的责任，出现不合格工程要追究公司经理和项目经理的责任。

（六）成品保护制度：

应当象重视工序的操作一样重视成品的保护。项目管理人员应合理安排施工工序，减少工序的交叉作业。上下工序之间应做好交接工作，并做好记录。如下道工序的施工可能对上道工序的成品造成影响时，应征得上道工序操作人员及管理人员的同意，并避免破坏和污染，否则，造成的损失由下道工序操作者及管理人员负责。

（七）质量文件记录制度：

质量记录是质量责任追溯的依据，应力求真实和详尽。各段现场操作记录及材料试验记录、质量检验记录等要妥善保管，特别是各类工序接口的处理，应详细记录当时的情况，理清各方责任。

（八）竣工服务承诺制度：

我公司将主动做好用户回访工作，按国家及省、市有关规定实行工程保修制度。

（九）培训制度：

工程项目所有管理及操作人员应经过业务知识技能培训，并持证上岗。因无证指挥、无证操作造成工程质量不合格或出现质量事故的，除要追究直接责任者外，还要追究企业主管领导的责任。

（十）工程质量事故报告及调查制度：

工程发生质量事故，马上向当地质量监督机构和建设行政主管部门报告，并做好现场抢险及保护工作，同时按照“三不放过”的原则，负责事故的调查及处理工作。对事故上报不及时或隐瞒不报的要追究有关人员的责任。

## 四、质量保证经济措施

（一）质量工作的资金保障

项目的各项资金保障工作由项目经理主抓，在资金使用计划时充分考虑该计划时间内保质的资金专用情况，留够质量保证专用资金；当施工生产必须满足如下质量工作的要求时，项目在资金上必须予以保障：

1、质量管理、技术资料，质检设备、工具的购置；

2、有关管理人员及施工人员关于质量管理、技术必要的学习、培训、参观；

3、各项材料、设备检验、试验的保障；

4、为确保工程质量必须淘汰设备、材料、机械，重新购置新的设备、材料、机械；

（二）合理低成本确保质量

在确保工程质量的情况下合理低成本是项目经济管理的重要工作核心，如何用最少的投入带来最好、最快的产出，主要做好以下方面的工作：

1、精心编制施工组织设计，选择最经济、合理同时又能确保工程质量的分部、分项工程的施工方案；

2、加强施工技术、施工材料的学习及信息的收集，将新工艺、新技术、新材料、新设备合理科学地运用到本工程中来；

3、完善项目成本管理制度，与工程质量管理最好地结合，尽是用最少的投入生产出高质量的工程产品。

## 五、质量保证技术措施

（一）技术准备

1、施工前应具备必要的施工条件，做好施工准备荼逐项检查落实，如不满足施工条件，应积极创造条件，待其完善后再施工。

2、坚持图纸会审和技术交底制度，最大限度把可能出现问题解决在施工之前。

3、精心编制施工组织设计、施工方案，并认真进行技术交底。

4、严格审批制度，任何一项技术措施的出台都必须履行审批制度，符合审批程序。

（二）技术操作

严格按图纸施工，按合理程序施工。认真执行现行规范、规程、标准。具体落实施工组织设计、施工方案、技术措施和技术交底的要求和规定。禁止违章指挥和违章操作。

（三）工程材料保证措施

1、工程材料使用

对工程中使用的各种材料的质量进行严格控制，如未经验收试验的材料，未经批准紧急放行的材料，经检验和试验不合格的材料，无标识或标识不清楚的材料，过期失效、变质受潮、破损和对质量有怀疑的材料等不得使用。当材料需要代用时，应先办理代用手续，经设计单位或监理单位同意认可后才能使用。

2、计量、试验

对施工过程中计量进行控制，与质量有关的检验、测量和试验设备必须是经计量检定合格的产品，并能满足所需要的精度。使用期间要经常进行校准，做好标识。测量放线要精心操作，严格控制轴线位置、标高。

3、装修工程

用靠尺、线锤、钢卷尺、检测平整度、垂直度、空鼓情况。

4、安装工程质量的检测

（1）接地地阻：用接地摇表对接地电阻进行测量，判定其是否达到设计要求。

（2）绝缘电阻：用兆欧表测量电路各相间及相线对零、地线的绝缘阻值，保证线路及设备的安全运作。

（四）劳务素质保证

本工程拟选择具有一定资质、信誉好的施工队伍，经业主及监理单位审定后参与本工程的施工，同时，我公司有一套对施工队伍完整的管理和考核办法，对施工队伍进行质量、工期、信誉和服务等方面的考核，从根本上保证项目所需劳动者的素质，从而为工程质量目标奠定了坚实的基础。

（五）加强成品保护

装修施工期间，由于工期较紧，各工序交叉频繁，对于成品和半成品，通常容易出现二次污染、损失或丢失，势必影响工程进度，增加额外费用，因此，装修施工阶段成品(半成品)保护的主要措施：

1、设专人负责成品保护工作

2、制定正确的施工顺序

制定每间房(或部位)的施工工序流程，将装饰、水、电等各专业工序相互协调，排出一个房间(或部位)的工序流程表，各专业工序均按此流程进行施工，严禁违反施工程序的作法。

3、做好工序标识工作：

在施工过程中对容易受污染、破坏的成品、半成品标识“正在施工，注意保护”的标牌。

4、采取护、包、盖、封防护

采取“护、包、盖、封”的保护措施，对产品和半成品进行防护并由专门负责人经常巡视检查，发现现有保护措施损坏的，要及时恢复。

5、工序交接全部采用书面形式由双方签字认可，由下道工序作业人员和成品保护负责人同时签字确认，并保存工序交接书面材料，下道工序作业人员对防止成品的污染、损坏或丢失负直接责任，成品保护专人对成品保护负监督、检查责任。

# 第五章施工组织及施工目标

## 一、项目组织机构及项目管理模式

（一）项目组织机构及职能

鉴于本工程的重要性和影响力,我们施工组织的指导思想是以质量为中心,建立工程质量保证体系,编制项目质量计划,选配的项目经理、项目总工程师及专业工程技术管理人员,按国际惯例实施项目管理，组建保障性住房维修改造工程项目部。积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备。项目经理部将成为一支充满活力、具有多专业、全面管理能力的领导班子。

（二）主要管理人员

本项目管理班子的项目经理经河北省建设管理委员会登记注册；经河北省建设管理委员会登记注册的“五大员”证件。

（三）各部门的主要职责

1、综合管理部：负责工程的安全生产和施工生产工作，及整个工程的施工组织实施和设备机具的供应调配，协助项目经理搞好各工种之间的生产协调。

2、材料供应部：负责整个工程所需的材料供应和调配。

3、技术质检部：负责整个工程的技术和质量管理，技术资料管理。

4、计划统计部：负责整个工程的生产计划安排，合同及财务管理。

(四)项目管理模式

本公司将按照多年来积累的成功项目管理经验来运行和管理本项目,形成以项目经理负责制为核心,以项目合同管理和成本、进度、质量控制为主要内容,以科学系统管理和先进技术为手段的项目管理机制。同时,项目经理部在本公司领导下充分发挥企业的整体优势,按照“总部服务控制、项目授权管理、专业施工保障、社会协力合作”的项目管理模式,以此高效地组织和优化生产资源。严格按照以GB/T19001-ISO9001模式标准建立的质量保证体系来运行,形成以全面质量管理为中心环节,以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理体制,以此出色地实现公司的质量方针和本工程质量目标、以及对业主的各项承诺。

为规范本项目的管理工作,项目经理部严格执行公司颁布的《程序文件》、《质量手册》等我司独具特色的项目管理方法,同时现场场区管理严格遵守施工现场标准化管理的有关规定。

## 二、实施目标：

（一）工期目标

为使本期工程早日竣工并投入使用,为业主提供最优质服务,公司在人员组织、施工工艺、设备投入、材料供应等方面进行精心布置。

（二）质量目标

确保工程质量达优质工程。

（三）现场管理目标

为保持施工现场周围清洁的环境，我们设专人打扫清洁等措施，做到物流有序、施工顺畅、安全施工，确保现场管理达到市级施工优良工地。

（四）项目管理目标

公司全面贯彻ISO9000《质量管理和质量保证标准》，我们将根据公司制定的《质量手册》和《程序文件》,建立完善的质量保证体系,针对本工程的特点，对施工全过程中与质量有关的全部职能活动进行管理和控制，使全体管理人员和员工按各自的质量职责承担其相应的质量责任。对特殊、关键部位和过程设置质量控制点。消除不合格品，提供满足需求的产品。按国际惯例实施施工项目管理，组建维修项目经理部。项目经理部下设下属技术、质量、安全、成本、材料、劳动力、设备调配等管理部门。形成“总部管理项目”的强有力指挥系统，充分发挥公司统一指挥、协调、调度人、财、物的整体优势。

（五）施工环境目标

在确保工程质量和工期的前提下,树立现场全体员工环保意识,自觉保护公共设施,最大限度减少对环境的污染。

（六）安全目标

完善安全措施,提高安全意识,施工中跟踪控制检查到位消除隐患，防患于未然，死亡和重伤事故发生,月工伤频率控制在1.5‰以下，达到市级安全优良施工现场。

（七）服务目标

服务周到、业主满意、重视抱怨、信守合同,认真协调与有关各方面的关系,接受并积极配合业主和监理对工程质量、工程进度、计划协调、现场管理的控制与监督。

## 三、项目部的协调管理

（一）与设计部门的工作协调

1、若我公司中标，我们进一步深化设计，并根据设计意图及要求，进一步完善我们的施工方案。

2、主动配合业主单位，积极准备图纸会审资料，将设计缺陷消灭在施工之前，使图纸设计内容更趋完善。

3、协调公司内部各下属单位在施工中由于诸多原因引起的问题，对施工中出现的情况，按设计、监理的要求及时处理。

项目经理部组织机构图

（二）与建设单位的协调

1、按照与建设单位签订的施工合同，精心施工，确保工程中各项技术指标达到建设单位的要求。

2、会同建设单位的工程技术人员做好施工过程中技术变更工作。

3、主动接受建设单位施工过程中的监督，定期向建设单位汇报工程进度状况；对于施工中需要建设单位协调工作，应立即向有关负责人汇报并请求解决。

（三）与监理工程师工作协调

1、在施工全过程中，严格执行“三检制”，并自觉接受现场监理工程师对施工情况的检查和验收，对存在的缺陷和不足，严格按照监理工程师的监理指令要求进行处理。

2、教育现场职工，现场施工班组人员不服从监理工作的不良现象，使监理工程师的指令得到全面执行。对发生不服从监理工程师监理的，实行教育、惩处。

3、所有进入现场的材料、成品、半成品，设备机具等均主动向监理工程师提交产品合格证及质量保证书，并按规定使用前对需进行现场抽样检查的材料及时见证取样送检，在检验后要主动、及时提交检验报告，得到认可后才能使用。严格把好材料质量关，确保工程施工现场无假冒伪劣产品。

4、严格执行“上道工序不合格，下道工序不施工”的准则，按规定须进行隐蔽检查验收的工序和部位，要提前与监理工程师联系，及时进行隐蔽检查并办理验收记录，使监理工程师顺利正常地开展工作。

5、尊重监理工程师，支持监理工程师的工作，维护监理工程师的权威性。对施工中出现的技术意见分歧，应在国家现行规范的基础上经过协商统一认识并开展工作，在施工中出现一般的意见看法不统一时，遵循“先执行监理指令后予以磋商统一”的原则，避免分歧影响施工，在现场施工管理中坚持维护监理的权威性。

（四）协调方式

1、按进度计划制定的控制节点，组织协调工作会议，检查本节点实施的情况，制订、调整下一个节点的实施要求。

2、由项目经理部负责施工协调会，以周为单位进行协调。

3、本项目管理部门以周为单位编制工程简报，向业主和有关单位反映、通报工程进展及需要解决的问题，使有关各方了解工作进行情况，及时解决施工中出现的困难和问题。根据工程进展，我们还将不定期地召开各种协调会，协助业主与社会各业务部门的关系以确保工程进度。

## 四、施工技术准备

为确保本工程按施工进度计划的要求完成并达到质量目标，必须要把各项技术工作的准备和计划提前做好，以便及时通知相关单位及有关人员共同完成各项技术工作，更好地为工程进度、工程质量服务。

1、认真学习，做好图纸自审、会审、综合会审工作，了解设计要求及施工应达到的技术标准，明确工艺流程；明确图纸细节。

2、精心编制实施性施工组织设计，报监理审批。

3、依据设计图纸现场实测实量，提供半成品加工的翻样计划及材料计划。

4、配备相应的施工规范、规程、作业指导书等技术文件。

## 五、突发事件应急处理

1、坚持标准化与信息化施工结合的施工方法，对于可能出现的问题及时预测、准确分析，提前做好准备。

2、为防止突然停电，现场常备一台发电机供电。

3、各阶段始终保持和公司各部门紧密联系，成立现场技术攻坚组，及时有效的处理突发事件。

4、对出现的突发事件做好相应纪录，为后续工作积累原始资料。从而增强预见性，避免重复发生。

5、协调现场周围社会环境，加强和公安部门紧密配合，保证建筑材料供应顺利。

# 第六章施工部署及劳动力配置

## 一、施工布署

根据工期目标要求，本工程主要有三项工程：土建工程、装饰工程、安装工程，三个施工段同时施工，自行组织流水施工。争取必要的施工作业技术间歇时间，确保创优质工程的质量目标，应抓好装修与安装，隐蔽工程与饰面工程的配合，保持有条不紊的施工工序，施工布置总的要求是坚持先上后下，先内后外，先湿后干，先基层隐蔽验收后饰面装修的原则，组织各专业班组进行流水作业，采取统一指导，分级管理，确保各项计划目标的实现。

（一）工段划分：

根据本工程工作量大的特点，拟分为3个作业段：

土建为一施工段；装饰维修为一施工段；安装为一施工段。

（二）各工种施工顺序：

一施工段铲除原有防水层，后新做防水层及保温层、保护层；二施工段卫生间维修先拆除原有废除防水层，重新施工，后安装给水支管及卫生器具。三施工铲除原有破损墙、地面，后顶棚、墙面、地面的装修。

过程施工原则：按先湿作业后干作业，先顶、墙、地施工顺序作业。前道工序不得对下道装饰工序施工造成影响。

泥工按墙、柱地面基础处理→墙面砖、石材板块贴面→地面砖铺贴的顺序施工。同时配合其它工种进行墙地面修补等施工。

油漆工的基层刮灰穿插在木工、泥工施工之中，待其它工种基本完工后，再作面层涂刷工作。

水电安装应紧密配合装饰施工、确保施工的均衡性和连续性。

（三）工序搭接及成品保护

1、为防止各工种施工工序相互牵制，应及时做好工序交接验收工作。

2、为了防止各工序施工中交叉污染，在工序安排上应遵循以下原则。

（1）凡属需进行油漆涂料施工的墙面、门窗、天棚等部位、其五金件、灯具的安装应在涂料完工后再行安装；天棚墙面涂料在大面涂刷后，再进行细部处理。

（2）墙、柱贴面，地面湿作业等工序安全施工，完工后应及时覆盖，再进行油漆涂料面层施工。

（3）面层施工完工后，应设置防护栏杆，并派专人看管，防止污染和损坏，各房间完工后，应及时封门上锁，防止人为污染。

## 二、投入工程劳动力安排计划

根据本工程特点和建筑分区，我单位将调集施工组织严密、平均劳动技能较高、具有丰富施工经验的施工劳务层。

施工劳务层是在施工过程中的实际操作人员，是施工质量、进度、安全、土建施工的最直接的保证者。故我们在选择劳务层操作人员时的原则为：具有良好的质量、安全意识；具有较高的技术等级；具有相类似工程施工经验的人员。

进场前进行入场安全知识教育，认真组织技术交底，特殊工种持证上岗，按时入场后迅速进入工作状态。

根据本工程的施工总体控制计划、工程量、流水段、装修、水电安装的需要，确定各施工阶段的劳动力需用量计划。

劳动力的投入按阶段配备，重点控制防水工程、油漆工程的劳动力；装饰工程首先要调配木工、安装工、楼地面工和其它专业班组的组织。

劳动力计划表

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 |
| 泥 工 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| 防水工 | / | 15 | 20 | 20 | / | / |
| 油漆工 | / | / | 10 | 20 | 20 | 20 |
| 电 工 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 水 工 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 杂 工 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| 普工 | 50 | 65 | 80 | 85 | 65 | 55 |

## 三、节假期的工作安排

为保证劳动力满足生产需要，在节假期间应做好详细工作安排和劳动力协调。

项目部自带与我公司常年配合的民建队伍，一方面可作为技术性较强项目的基本施工队伍，另一方面可解决因节假而走人的问题。对于部分劳动力配置量大的施工项目，在施工计划安排时，尽可能与节假期错开，减少节假期对劳动力的需求，对于工期特别紧张或工程必须连续的情况，节假期可采用安排部分施工人员留守工地，以保证工程施工连续。

# 第七章拟投入的主要施工机械

## 一、机械设备配备原则

机械设备的配备以不影响施工进度为前提，合理投入，既要满足施工技术的需要，又要保证使所有机械都能发挥最大效率。具体原则如下：

贯彻机械化、半机械化和改良工具相结合的方针，因地制宜采用先进技术和适用技术，以适用技术为主，形成多层次的技术装备结构。重点配备中、小型机具和手持动力机具，有重点、有步骤配备非用不可的机械，以保证工程工期及进度。

讲求实效，以经济效果为装备依据。首先，机械的使用要充分利用多种形式，其次，要有科学的分析计算，使机械装备的选型和数量按照任务类型和规模、在满足技术要求和生产要求的基础上，达到最低费用。机械设备要便于维修，进行安全、经济、节能、环保。

## 二、机械设备的配备

在综合考虑工程特点、施工条件、工期、质量等因素的基础上，作好机械设备配备。

拟投入本标段的主要施工设备表

| 序 号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 小松200-6型 | 4 | 日本 | 2022 | 98 | 0.6M³ | 土石方工程 |  |
| 2 | 装载机 | ZL50 | 4 | 厦门 | 2022 | 154 | 3M³ | 土石方工程 |  |
| 5 | 自卸汽车 | PII3HL | 30 | 中国 | 2023 | 228 | 16T | 全部工程 |  |
| 4 | 插入式振捣器 | HZX-60/1.7kw | 6 | 福州 | 2023 | 1．7 |  | 混凝土工程 |  |
| 5 | 350L搅拌机 | JS350/7.5kw | 2 | 福州 | 2021 | 7．5 | 0.3M³ | 混凝土工程 |  |
| 6 | 砂浆搅拌机 | UJZ-200 | 2 | 厦门 | 2021 | 4 | 0.2M³ | 混凝土工程 |  |
| 7 | 发电机 | STC-120 | 2 | 福州 | 2023 | 120 | 120KW | 全部工程 |  |
| 8 | 电焊机 | ZXE315 | 1 | 上海 | 2023 | 15 |  | 钢筋工程 |  |
| 9 | 氩弧焊机 |  | 4 | 广州 | 2022 | 1.8 |  | 钢筋工程 |  |
| 10 | 切割机 | DH-335 | 6 | 日本 | 2021 | 1.75 |  | 钢筋工程 |  |
| 11 | 打磨机 |  | 20 | 国产 | 2021 | 0.3 |  | 装饰工程 |  |

拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

| 序 号 | 仪器设备名 称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7.5、50M 钢卷尺 | 7.5、50M | 5 | 国产 | 2024 | 未使用 | 测量放线 |  |
| 2 | 水准仪 | DS3 | 1 | 国产 | 2023 | 未使用 | 测量放线 |  |
| 3 | 游标卡尺 | 0-150㎜ | 2 | 国产 | 2024 | 未使用 | 测量厚度 |  |
| 4 | 经纬仪 | DJ2 | 1 | 国产 | 2023 | 未使用 | 测量放线 |  |
| 5 | 钢卷尺 | 30M | 10 | 国产 | 2024 | 未使用 | 尺寸测量 |  |
| 6 | 水平尺 | 2m | 3 | 国产 | 2024 | 未使用 | 测量台板水平 |  |
| 7 | 2m靠尺 | L20 | 2 | 国产 | 2024 | 未使用 | 检测平整度 |  |

# 第八章施工进度保证措施

## 一、施工工期

我公司根据工程实际情况及公司技术和物资力量，承诺以最优的质量、最快的效率完成合同期内的所有维修工程。

具体施工工期：按合同约定

## 二、施工关键点控制

我公司在确保工程质量的前提下，保证资金充足，保证人力、物力充足，保证各协调单位友好协作，保证各施工手续齐全，合理安排施工工序。施工进度计划详见附后的施工进度网络图。

## 三、保证工期的措施

为保质保量的完成合同期内所有维修工程，必须采取以下措施。

1、各分段工程采取平行流水、合理交叉作业方式，消除劳动力窝工或过分集中，均衡生产，避免作业面的闲置，保证施工按计划正常运转。

2、加强施工过程控制，严格“三检制”，提高一次交验合格率，避免返工延误工期。

3、加强机械设备管理和维护保养，确保正常运转，机械设备完好率保证达到95%以上，利用率保证达到75%以上。对本工程我公司设置专业机械修理工三个，加强设备管理，保证施工的连续性。

4、组织有关施工技术人员认真熟悉图纸，充分领会设计意图，增加对图纸的熟悉程度。

5、进行施工工艺标准化交底及操作指导，提高施工操作的熟练程度。

6、进行层层技术交底，让每个施工技术人员领会施工总体方案及细部处理措施，让操作工人明确质量标准及工期要求，做到定性、定量管理。

7、在使用人力上执行竞争上岗的制度，防止出工不出力和返工现象发生。

8、公司切实抓好后勤保障工作，合理安排各作业队的进场时间及劳动力数量，搞好材料供应，确保材料机具及时到位，提供技术指导和质量监督。

## 四、施工进度计划管理和保证措施

1、建立完善的计划保证体系

建立完善的计划体系是掌握施工管理主动权、控制施工生产局面，保证工程进度的关键一环。

本项目的计划体系将以日、周、月和总控制计划构成的工期计划为主线，并由此派生出一系列技术保障计划、物资保障计划、质量检验与控制计划、安全防护计划及后勤保障计划，使进度管理形成了层次分明、深入全面、贯彻始终的特色。

2、用科学的三级网络编制施工总控制计划

本工程的进度管理将采用三级网络计划进行管理，一级网络根据工程总工期控制工程各阶段里程碑目标；二级网络根据各阶段分项工程的工期目标控制分解成分部的目标；三级网络控制指导每日主要工序生产，利用三日前的计划控制日计划和周计划。

通过对关键线路施工编制标准工序，建立计划统计数据库，利用项目管理信息系统对工期进行全方位管理。

3、采用流水施工

项目根据工程工期要求和阶段目标要求，根据三级网络计划安排，采用小流水施工方式组织施工。节拍均衡流水施工方式是一种科学的施工组织方法，其思路是使用各种先进的施工技术和施工工艺，压缩或调整各施工工序在一个流水段上的持续时间，实现节拍的均衡流水，在实际施工中，投标人将根据各阶段结构形式、工程量以及季节的不同，增加资源投入，加强协调管理等措施满足流水节拍均衡的需要。

4、根据我们以往同类工程的施工经验、科学的施工组织及先进的计算机网络控制技术，制订本项目总体和各单位工程两级网络进度控制计划。是保证总计划实现的关键性措施。

5、为保证总计划的实现，在总体网络计划中设置多个关键进度控制点，该控制点是施工阶段性目标，是编制各专业进度计划的依据。

6、依据总进度计划，项目经理部编制旬进度计划，施工专业队依据旬进度计划编制日进度计划，并于每天生产例会提出经各专业队平衡认可后作为第二天计划，发给各有关执行人。编制的计划确保可操作性及实用性。

7、抓好关键线路和关键工序，应用微机进行动态管理、不断优化。进度计划要得到业主确认，充分考虑业主对工期提出的要求，确保总进度计划的顺利实施。

8、计划的执行与控制

建立例会制度：每月一次的工程总结会，做阶段性总结；每周一次的工程例会，安排检查月、周进度；日巡查会，检查作业进度。并做日报、周报和月报。控制保证计划的层层落实。施工中影响进度及各专业协调的问题在例会及时解决。如工期有延误要找出原因制定追赶计划。编制施工进度计划的同时编制相应的人力、资源需用量计划如劳动力计划、现金流量计划、材料、构配件的加工、装运到场计划等。并派人跟踪检查，确保资源满足计划执行的需要，为计划的执行提供可靠的物质保证。

在施工过程中，如果业主对某单位工程工期提出具体的要求，我局将制定专门的、有针对性的赶工措施，组织充足的机具和人力资源，保证业主工期目标的实现。

## 五、施工组织管理措施

（一）项目班子

强化项目管理，推行项目法施工，实行项目经理负责制。项目经理对施工全过程负责，统一组织，确保工期。我司将选派曾经施工过同类工程的一级项目经理担任该工程的项目经理，该同志有丰富的现场施工组织管理经验和协调能力；总工程师由有类似工程施工经历并有多年施工经验的工程师担任，同时将集中经验丰富、精力充沛的现场工程师担任施工员。强大的项目管理班子将确保工期有组织地实现。

与业主、监理等单位密切配合，及时协调，以计划为龙头，有指令性地安排施工任务，每周开好生产协调会和技术协调会。每周向业主提交工程进度报告。

（二）采用微机技术加强调度和工期动态管理

合理安排工序穿插和工期，建立主要形象进度控制点，运用微机辅助的网络计划跟踪技术和动态管理方法。坚持月平衡、调度，确保总进度计划实施。为了充分利用施工空间、时间应有流水段均衡施工工艺，合理安排工序，在绝对保证安全质量的前提下，充分利用施工空间，科学组织安装和装修二者的立体交叉作业。

（三）施工组织管理方面的其它措施

1、严格各工序施工质量，确保一次验收合格，返工，以一次成优的良好施工质量获取工期的缩短。

2、充分发挥群众积极性，开展劳动竞赛，对完成计划好的予以表扬和奖励，对完成差的予以批评和处罚。加强工序管理，为最大限度地挖掘关键线路的潜力，各关键工序施工时间，装修阶段各工种之间建立联合签认制确保空间、时间充分利用。

## 六、劳动力及机械化施工对工期的保证措施

1、为确保工期，我司将选择具有很高专业素质的施工队进场承担施工任务。

2、实行项目成本核算制，充分利用经济杠杆的作用，把施工进度、工程质量、施工等要素与效益紧密挂钩，调动作业人员的积极性和工作热情。优化生产要素的配置，组织专业化队伍，采用劳动竞赛的形式，充分发挥职工的积极性，提高劳动生产率。

## 七、资金与材料方面对工期的保证措施

1、本工程执行专款专用制度，以避免施工中因为资金问题影响工程进度。同时专款专用制度也为项目经理部应付万一某一环节完不成关键日期而采取果断措施提供了保证。

2、本工程材料和零星材料由项目经理部统一采购，现场检验验收。在资金保证和材料供应等方面的有力保证下，工程进度完全有保障。

## 八、施工技术对工期的保证措施

1、积极推广应有新工艺、新材料，从科技进步方面争取加快进度。

2、项目总工程师和各专业工程师指导、协助施工队及时解决施工中出现的各种技术问题，做好详细的施工方案和施工技术交底，在编制材料计划、加工件计划等时充分考虑合理的损耗系数，做到既满足施工需要，又不能造成浪费。与设计、监理和甲方随时联系及时把问题解决，保证施工的正确性和连续性。

3、采用新材料，压缩工序流水节拍。严格按设计、标准、规范和工艺施工，做到分部、分项一次合格，返工，用高质量保证施工进度。

## 九、创造良好的外围环境对工期的保证

1、积极主动和各级政府主管部门联系，为施工提供方便。

2、做细致的工作争取周边居民的理解和支持，搞好与当地居民的关系，确保工程顺利进行。

## 十、工期奖惩措施

为确保本工程按照计划工期保质保量地顺利施工，我公司在落实一系列管理措施的同时，制定奖惩措施，运用经济杠杆来调动生产工人的积极性。

1、制定工序工期奖惩措施，对一些直接影响到下道工序开工和总工期关键工序，项目部根据总体计划向各施工队伍下达作业计划的同时，进一步明确责任人和完成时间，对提前或推迟完成的原因要进行分析，提出奖惩措施，本工程的奖惩以日历天计算，特殊工序以小时计算。

2、为控制各区域或某一阶段工期，项目部将计划层层分解，组织各施工队伍之间开展各种形式的劳动竞赛，对提前完成的施工任务给予奖励，对滞后严重的要提出处罚，形成施工热潮。

3、在与各施工队伍签定劳务合同时，把工期要求纳入主要条款，制定奖惩措施。

# 第九章施工总平面布置

一、布置原则

施工总平面布置合理与否，将直接关系到施工进度的快慢和施工中的安全生产，为保证现场施工顺利进行，具体的施工平面布置原则为：

（1）在满足施工的条件下，尽量节约施工用地；

（2）在满足施工需要和安全施工的前提下，尽可能减少脚手架搭投；

（3）在保证场内交通运输畅通和满足施工对材料要求的前提下，最大限度地减少场内运输，特别是减少场内二次搬运；

（4）符合施工现场卫生及安全技术要求和防火规范要求。

二、施工平面要求

充分考虑现场的实际情况，周边环境不动性，施工方的材料进场、渣土垃圾的堆放和外运，都须合理安排，二次运输线不能阻塞，要畅通，路程要短。材料堆放整齐，垃圾在业主指定的位置统一堆放，及时转运出场。依据以上要求，在每层仅设置材料仓库，民工住房及生活区在现场附近租住，现场办公室设在一层。在一层设立值班人员，施工人员挂牌施工，不住工地，就近租住。

1、为了方便与建筑工程相关单位的沟通、联系和管理，本项目的日常工作，特地在架空层内设置简易办公室。

2、防止化学性质材料对人及物的伤害和材料本身的浪费，特设易燃易爆危险品仓库。

3、防止万一社会正常停电影响施工，不能保证工期，配发电机一台。

总而言之，施工平面布置，要有科学性、经济性、实用性，安全有效、有机统一，具体布置参见施工平面布置图。

# 第十章确保安全生产的技术组织措施

## 一、安全生产目标

在本工程施工中，我司将严格贯彻“安全第一，预防为主”的方针，遵照国家、建设部颁布的各项法律和各项规定，制定本项目各工序、工种的安全操作细则，以预防重大伤亡事故的发生，把轻伤事故频率控制在0.12%内，确保工程达到市级安全优良施工现场。

## 二、确保安全生产的技术组织措施

由项目经理、项目副经理、项目总工程师和各专业工程师组成安全生产领导小组，并设专职安全部门、专职安全员、工区安全检查员、班组兼职安全员，全面负责工程的安全工作。

## 三、安全管理制度

安全管理制度是安全施工的保障，也是我们安全管理工作的依据。我公司在项目开工前，将针对施工生产的特点，制定一系列规章制度，以指导安全生产管理工作。本工程的安全生产制定如下制度，各级管理人员将这些制度视作法规，在安全生产管理工作中照此执行。

1、明确安全生产目标

2、完善安全保证体系并明确安全管理人员的职责，每一成员均要对国家有关安全生产方针、上级有关指示、文件、安全操作规程进行系统地学习，严格按当地政府施工现场综合考评及建设部颁发一标三规范执行。

3、项目经理部与各施工工程处和业主拟指定分包商签订安全生产协议，明确目标和奖惩措施。

4、各工程处进场时，由项目经理对工人进行安全教育，牢固树立“安全第一”的思想，提高广大职工的安全意识。

5、分项工程施工前，由工程处负责人、作业工长（兼职安全员）对工人进行岗前教育，使工人了解本工种的安全注意事项，掌握安全操作要点。

6、建立定期与不定期检查制度，每周由项目经理、安全副经理、总工程师、质量安全科对现场安全作一次大检查，发现安全隐患或未按操作规程施工，及时下达限期整改和处罚，整改后要及时检查整改情况，质量安全科各专业工程师需每日在工地巡回检查并有记录。

7、对特殊工种，如电焊工、电工需持证上岗，并定期培训面试。

8、安全措施经费实行专款专用，及时发放劳保用品。

9、调节好作业时间，不打疲劳战，夏季做好防暑降温，雨季做好防滑措施。

10、禁止违章指挥、违章作业。

## 四、现场施工安全技术措施

（一）施工用电安全技术措施

1、配备专职的持证电工，负责临时用电的管理。所有用电现场有专业电工值班，非专业电工不准私自接线用电。

2、按照有关规定设置符合标准的临时配电箱，安装漏电保护开关，坚持“一机一闸一保护”。施工临时用电架设完毕，投入使用前由工程部验收合格。

3、主要机具调协可靠接地，临时配电线路由专职电工安装，经安全验收后使用，并相应做好避雷措施。

4、各种机械设备使用前调试运转正常，并经动力和安全部门验收后使用，设置“安全操作规程”标牌，操作人员和指挥人员持证上岗。

5、危险区域、配电箱等处设备相应的安全标志牌。机械在修理、停电时切断电源。

6、主要机具设置可靠接地，临时配电线路由专职电工安装，经安全验收后使用，并相应做好避雷措施。

7、施工用电严禁使用塑料线，所用绝缘导线型号及截面符合临时用电设计要求：电气设备所用的保险丝，禁止用其它金属丝代替，并且与设备容量相匹配。

（二）电气工程安全保证措施

1、电气安装使用的扶梯平稳牢靠，并采取防滑措施，防止跌倒。

2、电气试验员在进行电气试验工作时，正确穿戴和使用电气绝缘用具，电气绝缘用具经定期试验鉴定合格后方可使用。

3、安装调试时严禁不定期电作业，电气试验运转后，试验人员及时做好试验现场的清理工作。

4、试送电操作需要有两个执行，由对设备情况较熟悉者作为监护人，送电合闸按照母线侧刀闸、开关的顺序，依次进行操作，不得带负荷拉刀闸。

5、试送电阶段开始以后，在已经停电，但尚未拉开有关刀闸，做好必要的安全措施前，在场人员均不得触及设备或进入遮栏，以防突然来电。

6、临时用电：施工现场所用电线应符合车标规范的铜蕊电缆，应采用三相五线制，单相五线制，电源应从配电房送到工地配电房，配电箱设置空开及漏电保护器。

（三）各工程进入装修阶段进行施工安全的综合验收。工程竣工前，各施工队伍交一完整的安全资料。

## 五、治安管理措施

1、工程开工后，设1名保卫人员入住现场，并在工地主入口处专设门卫值班房。工程装修及交验阶段从各施工队抽保卫人员协助项目组对各库房施工及设备成品保护的管理。

2、门卫实行24小时值班制度，切实做好值班记录。

3、现场出入车辆材料及时登记，材料外出需及向项目主管领导，经书面同意后核实材料数量、规格，由司机或外运单位负责人签字后方可出工地。

4、项目材料运出工地时由项目保卫发通行证，并由项目主管领导签名及日期，交所保卫科登记。

5、外单位人员除由业主、监理或项目经理同意因工作业务可登记入内，其余一律不得在施工期间擅自入场。

6、每日由保卫、安全员、项目副经理等在内的检查小组对工人施工要求进行检查，严格按项目规章制度处罚。

7、项目及施工队日需设值班管理人员，并向监理、业主上报值班名单。

8、项目保卫人员随时与当地派出所保持联系，共同处理外部人员进入工地偷盗，斗殴滋事等事件，积极配合外部保安人员的工作，协助监督各施工队办理暂住证，按政府有关部门的要求，做好职工身份证及计生证等备档登记工作。

六、消防管理措施

1、工程开工前，要按照防火要求对员工进行消防知识教育，增强防范意识，火灾事故。

2、施工现场要按照消防需要，在木工作业区、办公区、生活区、库房等部位配备必要的灭火器材，做到有备无患。

3、成立消防突击队应对紧急情况。

4、落实消防水源，满足消防工作需要，能够应付紧急情况。

# 第十一章雨季施工措施

1、在施工现场考虑足够的防雨、防潮仓库、储存工程的易受潮材料，并配备足够数量的抽湿设备和干燥吸湿材料。

2、在施工现场和防潮材料仓库配备一定数量的空气温湿度计，随时了解空气的湿度，注意通风干燥。

当持续下雨时，考勤湿度较大时，即温湿度计显示80％时，在木作施工现场，一方面增加工业用电风扇，一方面放置干燥吸湿材料；在壁纸施工现场增加碘钨灯烘烤，并注意防火；在油漆施工时，加入适当的化学剂，确保工程质量。

# 第十二章回访保修措施

一、工程管理部根据《竣工工程回访情况统计表》，对保修期内需进行回访保修的工程组织质量监督部、技术开发部、分公司和项目经理部的有关人员进行回访，由工程管理部填写《竣工工程质量回访单》。

二、回访可采用直接回访、信访、电访三种形式。

三、回访中如发现工程质量缺陷则由质量监督部或技术开发部制定处理方案或措施交工程管理部落实处理。

四、工程管理部负责处理方案或措施的落实情况。

五、质量监督部负责措施完成后的工程质量验证工作。

六、回访保修工作完成后，工程管理部将《竣工工程质量回访单》送经营部、质量管理办公室、质量监督部。

七、工程管理部负责收集和整理业主的投诉函件，记录业主的投诉电话，并将业主的投诉信息（包括回访保修时业主提出的意见）填写在《业主投诉意见一览表》上反馈到质量管理办公室。

八、保修期限：

保修期按《建设工程质量管理条例》有关规定执行,保修期从验收交工之日算起。

九、保修施工：

1、工程管理部负责组织实施保修施工。

2、项目经理部、施工单位应安排专人与工程管理部联系，实施保修工作。

3、保修施工中所需要的人工，材料及机具设备均由保修施工的基层单位供应。

4、保修完工后，质量监督部负责对保修项目的质量检查验证。

# 第十三章扬尘治理措施、噪音及扰民治理措施

文明施工管理是企业施工生产经营的综合反映，应贯穿于施工管理的全过程，以便提高劳动生产率、降低物耗、消除污染、美化环境、防止大气污染、防尘、并在施工过程中，对现场实行全封闭、半封闭的管理，遵守《中华人民共和国大气污染防治法》保证社会效益和企业经济的稳步提高。

一、施工基地的扬尘治理措施：

（1）施工垃圾必须搭设封闭临时专用垃圾道，严禁随意高空抛撒。施工垃圾及时清运，适量洒水，减少扬尘。

（2）水泥等粉细散装材料，采取室内或封闭存放，卸运时要采取遮盖措施，减少灰尘。

（3）现场搅拌设备要安设除尘装置。

（4）临时食堂和开水房使用汽化油做燃料，避免烟尘污染。

二、施工现场的扬尘治理措施：

（1）现场设置砼砂浆搅拌沉淀池，废水经沉后，排入污水管内。施工现场的生产污水采用两级沉淀措施后，排出场外下水道。

（2）现场存水泥、河沙、碎石等必须覆盖，

（3）施工机具要做到摆放整齐，机身保持整洁，标语编号明显，安全装置灵敏有效，机棚内外干净。

（4）深入贯彻企业内部规定的文明工地十二条标准。施工现场设专人抓文明施工。

（5）门前实行“三包”，保证现场各类材料堆码有序，现场排污水沟处于良好状态。

（6）施工工人操作地点和周围必须清洁、整齐、做到干活脚下清，活完场地净。

（7）钢筋分型号、规格、货架式堆放，并排牌标明规格，成型钢筋必须标明使用部分。

（8）运输各种材料、垃圾等有遮盖和防护措施，防止泥浆等随车带出场外，影响市容环境卫生。

三、施工环保及减少扬尘措施：

1、贯彻落实政府《城市扬尘污染防治管理暂行规定》，巩固城市环境综合整治成果，加强建设工地规范化、标准化管理，进一步提升城市形象和建筑业形象，加强建设工地环境管理，严格控制施工扬尘。

2、外部环境

（1）打围作业，封闭式施工，落实“净化、绿化、亮化”创建措施，做到内部标准化，外部景观化，无露土。

（2）墙屋顶做美化装饰，外墙面采用涂料刷白，书写红字，并设照明灯饰“五牌一图”。围挡一段，施工一段，暂无法隔挡的，须设警示标志。

（3）进出口地坪必须进行砼（或沥青表面处治）硬化处理，并设草袋，设专人清理，在每个施工车辆出入口，设置喷水洗车处，严禁携带扬尘及泥土出场。

3、内部环境

（1）主要通道硬化处理，场地必须平整，夯实施工道路。

（2）材料堆码整齐，易扬尘材料以彩条布覆盖；

（3）施工区内无乱搭乱建，干净整齐。

4、治理扬尘措施

（1）严禁燃烧废物。

（2）严禁高空抛撒垃圾，防止尘土飞扬，清扫必须湿法作业。

（3）车辆、机械出工地必须除泥除尘，严禁将泥土、灰尘带出工地。

（4）运输土方等材料须封盖严密，严禁撒漏。

（5）管道土方堆放集中，存放时间过长要覆盖，短时存放采取洒水降尘，设专人负责。

（6）当四级以上刮风天气，停止施工。

四、噪音及扰民治理措施

在声源处、界墙周边设置噪音监测点，实施动态监测，及时进行调整，安排专人进行监控和记录。噪声控制指标需符合下表限值：

不同施工阶段的噪声限值

| 施工阶段 | 主要噪声源 | 噪声限值（DB） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 土石方 | 推土机、挖掘机、装载机等 | 75 | 55 |
| 打桩 | 各种打桩机等 | 85 | 禁止施工 |
| 结构 | 砼搅拌机、振捣棒、电锯等 | 70 | 55 |
| 装修 | 吊车、升降机等 | 65 | 55 |

应采用先进机械、低噪音设备进行施工，机械、设备应定期保养维护。

塔吊作业指挥，使用对讲机传达指令。

施工过程中，合理安排作业时间，尽量减少夜间施工。

（1）人为噪声的控制

施工现场提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度。尽量减少人为的大声喧哗，增加全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。

（2）强噪声作业时间的控制

凡在居民稠密区进行强噪声作业的，严格控制作业时间，晚间作业不超22时，早晨作业不早于6时，特殊情况需连续作业（或夜间作业）的，应尽量采取降噪措施，事先做好周围群众的工作，并报有关主管部门备案后方可施工。

（3）强噪声机械的降噪措施

1）牵扯到产生强噪声的成品、半成品加工、制作作业（如预制构件，门窗制作等），应尽量放在工厂、车间完成，减少因施工现场加工制作产生的噪声。

2）尽量选用低噪声或备有消声降噪声设备的施工机械。施工现场的强噪声机械（如搅拌机、电锯、电刨、砂轮机等）要设置封闭的机械棚，以减少强噪声的扩散。

（4）加强施工现场的噪声监测 加强施工现场环境噪声的长期检测，采取专人管理的原则，根据测量结果填写建筑施工场地噪声测量记录表，凡超过《施工场界噪声限值》（GB 12523—90）标准的，要及时对施工现场噪声超标的有关因素进行调整，达到施工噪声不扰民的目的。

九、其它材料

1、其他比选单位认为应该提交的资料。

2、其他比选文件要求提交的其他资料。