工作方案

目 录

第一部分：总体工作思路及服务方案	1

一、审计项目服务内容	1

二、审计依据	2

三、审计程序	3

第二部分：对建设项目特点的认识和理解	11

一、项目整体竣工决算审计	11

第三部分：进度、计划安排及保证进度的承诺	19

一、公司资质、综合实力承诺	19

二、人员安排	20

三、审计工作进度保证措施	25

四、审计方案及进度计划安排	27

第四部分：服务质量保证措施	34

一、审计质量保证措施	34

二、人员和设备的保证和控制措施	36

三、资料的接收和管理控制措施	37

四、审计保密承诺和措施	38

五、廉洁和守信制度	40

六、评审报告的规范撰写	41

七、档案形成和管理	42

八、设备保证措施	43

- 第一部分：总体工作思路及服务方案

一、审计项目服务内容

依据《河北省省级基本建设项目竣工财务决算管理办法》规定，对海关总署监管技术研究中心项目整体的资金来源、资金管理与使用情况、进行真实性、合法性的审核，出具竣工财务决算报告。

（一）项目概况

海关总署监管技术研究中心项目投资总金额为32645万元；海关总署监管技术研究中心项目已竣工，目前正在进行南北区的竣工结算手续，编制竣工财务决算所具备的条件基本满足。

（二）服务内容

海关总署监管技术研究中心项目竣工财务决算审计服务，包括但不限于：

1、竣工决算审计

对该项目进行竣工决算审计，主要内容包括竣工决算编制工作依据、项目建设及概算执行情况、资金来源、建设成本、各项费用归集及分摊、资产移交等情况，以及竣工财务决算报表的真实性、完整性、合规性等，并出具竣工决算审计报告。指导、协助招标人编制竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表等。

2、其他

根据招标人要求参与施工过程项目重大事项的处理和资料审查等工作，并提出合理化建议。

其中对项目结算资料的审查要求主要包括：对项目结算资料程序合规性、内容的真实性和准确性、合理性等进行审查，按结算周期出具管理建议书。包括但不限于：对项目总承包合同的合法性、合理性以及存在的风险进行评估，对项目工程变更、现场签证、材料/设备认质核价、工程索赔等的程序合规性、依据性、真实性及价格合理性等进行审查、审核，对项目管理情况以及存在的问题进行分析、评价并提出有针对性的改进建议。

- 二、审计依据

（一）政府会计制度准则、中国注册会计师法、中国注册会计师执业准则。

（二）中国建设工程造价管理协会《建设工程造价审计成果文件质量标准》（CECA/GC7-2012)的质量标准。

（三）财政部《基本建设财务规则》（财政部81号令）。

（四）财政部《会计师事务所从事基本建设工程预算、结算、决算审核暂行办法》（财协字[1999]103号。

（五）《财政部关于印发基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法的通知》（财建[2016]503号）。

（六）《财政部关于印发基本建设项目建设成本管理规定的通知》（财建[2016]504号）。

（七）河北省财政厅关于印发《河北省省级基本建设项目竣工财务决算管理办法》的通知（冀财规[2019]7号）。

（八）《工程造价咨询单位执业行为准则》、《工程造价咨询业务操作指导规程》、《建设项目全过程造价咨询规程》。

（九）建设项目的相关批准文件、概算批复、施工合同、综合验收报告、结算审核报告等相关资料。

- 三、审计程序

根据采购项目需求的服务内容的具体特点及要求，我们的主要工作流程如下：

签订审计合同→组织参加审计人员进行专业培训→与进行充分沟通，确定提供资料清单→对该建设项目的建设程序、工程结算、建设成本、竣工决算报表的编制等审计方案确定的审计内容进行现场审计→汇总现场审计成果→完成三级审核→向书面汇报审计结果→签字盖章出具成果文件→结算审计服务费。

按照上述工作流程，本次审计工作按照以下六个阶段实施：

（一）前期审计计划阶段

本项目审计工作由项目负责人严格按审计方案和签订的审计协议的要求组织实施，并适时对偏差进行纠正，必要时增加专业人员。确保在与签订协议的规定时间内完成本项目的审计工作。审计计划阶段主要工作如下：

1、在与充分沟通了解海关总署监管技术研究中心基本建设项目有关情况的基础上，根据采购项目的具体需求，编制海关总署监管技术研究中心项目竣工决算的审计计划。

2、根据项目需求成立项目审计工作组，包括项目经理和各类专业技术人员并进行合理分工，明确审计项目组成员具体工作职责，保证审计任务落实到人落实到位，确保审计质量。

3、根据海关总署监管技术研究中心项目竣工决算审计内容及需求，以书面形式向提交审计所需资料清单，包括但不限于以下内容：

（1）项目立项、审批等批复性文件，基建财务、材料、物资管理等相关的内部控制制度。

（2）有关方面编制的工程概（预）书及历次调整文件。

（3）工程量计算书，主要材料分析表，钢材耗用明细表，调价部分材料消耗计算表。

（4）付款资料，包括建设单位及施工单位因工程需要预付的工程款、材料款清单及财务资料。

（5）涉及工程索赔、工程纠纷的有关文件和资料。

（6）竣工验收报告、竣工结算书。

（7）工程项目海关总署监管技术研究中心结算审核报告及相关资料。

（8）工程竣工财务决算编制依据和办法、历年工程财务投资计划；历年财务决算报表、账册、凭证。

（9）其他与工程财务竣工决算有关的资料。

4、建议成立总署监管技术研究中心项目竣工决算审计小组，由审计小组负责召集施工单位、监理单位及相关部门参加的审前会商，通报和沟通情况，达到相互理解，相互支持。必要时可做审计验证前的会商纪要。

5、项目经理应指派审计小组成员专人负责所提供的资料的交接和登记工作，并妥善保管、防止丢失。

6、项目经理应组织审计小组成员学习、分析提供的资料，组织审计人员进行重点培训，统一审计思路，明确审计重点，把握审计方法。在全程审计期间，项目经理应根据审计过程中的变化及时修改和补充审核计划，以满足审计项目需要，保时保质完成审计任务，达到采购需求的要求。

（二）审计实施阶段

项目竣工决算审计

1、竣工决算的审计目标

为了规范基本建设财务行为，加强基本建设财务管理，提高基本建设项目资金的使用效益，全面了解基本建设项目资金来源和资金运用情况，对工程的真实性进行竣工财务决算评价和审计，强化审计监督在“健全制度、强化监督、促进管理、提高效能”等方面的作用。审计具体目标如下：

（1）竣工决算编制的依据是否符合国家规定，各项清理工作是否全面、彻底，遗留问题处理是否合规。

（2）经批准的工程方案和设计概算的执行情况，查明工程项目是否存在超支和超支原因，有无概算外工程和超标准、超规模建设项目。

（3）交付使用的资产是否真实、完整，交付使用资产价值是否正确，移交的手续是否完备、合规，查明在建工程未能及时交付使用的原因，并核实其投资额。

（4）基本建设项目是否存在转出投资、应核销投资、应核销其他支出，待摊摊资的分摊依据是否充分，手续是否完整，内容是否真实，核算是否合规。

（5）按概算和形象进度核实基本建设项目建设情况，核实是否存在尾留工程，是否存在涉诉、赔偿等情况。

（6）核实基本建设项目是否存在结余资金，结余资金即库存物资、结算资金和货币资金的真实性，结余资金的处理是否合规，查明物资积压和债权债务未能及时清理的原因。

（7）各种竣工决算报表是否真实、完整、合规。

2、审计主要内容

（1）海关总署监管技术研究中心竣工决算编制工作依据、项目建设及概算执行情况，对项目概算和竣工财务决算报表的真实性、准确性、完整性和合规性等进行审计。对工程项目的立项批复、可行性研究报告投资估算和初步设计概算的审计。

（2）海关总署监管技术研究中心项目程序合规性和管理制度建立执行情况的审计。

（3）海关总署监管技术研究中心项目资金来源的审计，主要审计资金来源是否合理，财政资金管理是否遵循专款专用原则，严格按照批准的项目预算执行，是否存在挤占挪用现象，工程项目建设资金的使用、管理情况，以及配套资金的筹集、到位情况。

（4）海关总署监管技术研究中心项目建设成本的审计，包括工程项目招标程序、招标方式、招标文件、各项合同等合规性审计，新校区基本建设项目建设资金支付的合理性、准确性审计。

建设成本是指按照批准的建设内容由项目建设资金安排的各项支出，包括建筑安装工程投资支出、设备投资支出、待摊投资支出和其他投资支出。在审计过程中，我们需重点关注基本建设项目建设成本核算是否准确，是否在建设过程中严格控制建设成本的范围、标准和支出责任，是否存在超过批准建设内容发生的支出；不符合合同规定的支出；无发票或者发票项目不全、无审批手续、无责任人员签字的支出；因设计单位、施工单位、供货单位等原因造成的工程报废等损失，以及未按照规定报经批准的损失；其他不属于本项目应当负担的支出。

（5）待摊投资支出是指项目建设单位按照批准的建设内容发生的，应当分摊计入相关资产价值的各项费用和税金支出。重点审计待摊投资的归集和分摊是否正确合理。

（6）海关总署监管技术研究中心项目工程概算执行情况以及工程实施过程中发生的重大设计变更、建设过程中涉及的诉讼索赔情况的审计。

（7）海关总署监管技术研究中心项目交付使用资产划分是否正确、合理，交付使用资产价值是否准确，移交的手续是否完备、合规，产权是否清晰。

（三）汇总整理阶段

1、及时编制审计工作底稿，汇总分析审计成果

审计项目组工作人员在具体实施审计工作的过程中及时对所审计范围的各种审计成果资料认真进行分析、汇总、整理，形成书面的审计工作底稿。

审计工作底稿包括审计计划阶段的工作底稿、符合性测试的工作底稿、实质性测试的工作底稿和汇总性工作底稿。

2、编制审计工作底稿的原则

编制审计工作底稿严格遵循实事求是、事件重要、过程完整、文字简练、叙述清楚、落笔严慎的原则。

3、项目组及时整理汇总审计过程中发现的问题并及时提交项目经理

审计项目组各专业审计人员及时整理各自审计过程中发现的问题，并将审计情况及时交给项目经理汇总。

4、项目经理汇总分析审计过程中发现的问题，及时向项目负责人汇报，项目负责人就审计过程中发现的问题及时向沟通汇报。

（四）审计沟通协调阶段

1、项目负责人对审计过程中发现的问题，同及时进行沟通，并根据工作需要及时与施工单位、监理单位等相关部门进行沟通并最终达成一致意见。

2、对未达成一致意见的遗留问题，应召集相关人员以专项会议的形式协商解决，并形成书面记录。

3、对达成一致意见的审计结果出具审计结果交换意见，由签字认可。

（五）审计报告阶段

1、项目负责人汇总各专业审核人员的数据资料，根据委托事项审计内容整理出具竣工财务决算审计报告初稿；

2、就竣工财务决算审计报告初稿与进行沟通。

3、对竣工财务决算审计报告进行三级审核出具正式审计报告。

4、项目负责人对审计工作进行总结并对审计工作底稿进行整理归档。

（六）后续服务阶段

1、根据海关总署监管技术研究中心项目审计过程中发现的问题提出管理建议书。

2、后期对进行回访，了解海关总署监管技术研究中心项目竣工决算审计的效果，并根据需求做好后期审计服务工作。

- 第二部分：对建设项目特点的认识和理解

- 海关总署监管技术研究中心项目项目竣工决算审计

根据本项目的特点拟采用就地集中审计的原则，即在被审计单位按审计要求准备齐全审计所需的资料后安排具有相应资格和能力的审计人员集体到被审计单位，按照国家和行业的相关规定指导协助编制竣工财务决算报表及竣工财务决算说明书，对海关总署监管技术研究中心项目竣工财务决算报表及竣工财务决算说明书的真实性、完整性、合规性进行审计并出具竣工财务决算审核报告。

根据海关总署监管技术研究中心项目采购需求的服务内容，本次审计的重点、难点分析如下：

（一）项目建设单位建章立制，严格落实各项工程管理制度，认真履行建设管理职责情况

对项目建设单位制度建设执行情况进行调查，并进行符合性测试，主要内容为建设单位是否推行项目法人责任制、工程项目招投标制、建设工程监理制、工程合同管理制、工程质量责任终身制等基建管理制度及完善的财务管理制度，在项目建设过程中是否强化科学管理、质量安全管理及资金管理，确保工程建设顺利进行，保证工程质量及施工安全。

重点关注项目建设是否制定了相关财务规章制度，包括：财务预算管理办法、资金管理办法、发票管理办法、固定资产管理办法、物资采购管理办法等，并关注上述制度在项目建设过程中是否得到切实执行，是否有力保证了项目核算的规范性、合法性以及完整性。

（二）工程招投标管理

重点关注海关总署监管技术研究中心项目建设过程中是否严格遵守《中华人民共和国招投标法》和其他有关规定进行工程项目招投标，招标过程中是否合理划分标段、合理确定工期和标价，是否根据公开、公平、公正的原则，择优选定诚信守约的施工单位。

（三）合同签订与执行管理

重点关注海关总署监管技术研究中心项目在合同签订时是否严格遵守《民法典》、《建设工程合同管理办法》等有关规定，在签订施工合同的同时是否签订廉政协议，保证了合同顺利履行，在合同执行过程中是否发生合同纠纷。

（四）工程质量验收管理

重点关注海关总署监管技术研究中心项目是否已由相关部门进行了工程质量验收，验收结果是否合格，是否存在工程质量问题。

（五）竣工决算报表的编制、项目立项批复、概算执行情况

根据项目批文、合同、设计文件和历年财务资料，逐项核对竣工决算报告的各项表格中填列的内容和数据是否真实准确，审核表表之间的勾稽关系是否正确；审核竣工决算说明书的真实与准确情况。

重点关注海关总署监管技术研究中心项目立项批复文件是否齐全、手续是否完整，审查工程项目概算执行情况，是否有计划外建设项目，有无自行扩大投资规模和提高建设标准的情况，工程建设是否超概算，以及超概算原因。审核各种资金渠道投入的实际金额，并审计其合法性；审核资金不到位的数额、原因及其影响；审核实际投资完成额；审计概算调整原则、各种调整系数、设计变更和估算增加的费用，核实概算总投资。

（六）审查工程项目资金的来源、支出及结余情况

1、项目建设资金是否根据年度投资计划，向上级财务部门申请或自筹资金拨付；用款申请计划及拨付到位资金额，是否与工程建设的进度相适应。

2、实行项目资本金管理的项目，其资本金筹措、方法、来源是否符合国家规定，项目资本金是否及时到位。

3、根据海关总署监管技术研究中心项目的特点和财政部基本建设财务规则等的有关规定，了解基本建设项目资金拨款或借款情况，对本项目的资金来源进行审核，以确认资金来源是否符合法规的有关规定。

4、项目建设过程中各年度的各项基本建设拨款数额和结余资金是否真实、准确，应收回的设备、材料以及拆除临时建筑和原有建筑的残值是否作价收回，对库存物资的盘盈、盘亏是否按有关规定及时处理。

5、审查工程项目资金的支出的合理性、合规性

（1）建设项目的资金使用是否保证工程建设的需要，工程项目建设过程中是否制定工程款使用计划，是否按照完工进度进行工程款结算，按拨付程序及时拨付。

（2）建设项目的资金在管理使用过程中，其支付是否合规、合理，有无截留、挪用，挤占或转移的现象发生。有无搞计划外工程及不合理的调整概算等问题。

（3）根据项目签订的工程承包合同规定的结算方式，并结合工程进度、预付款和工程监理情况，审核经建设单位签证的“工程价款结算账单”，核实资金拨付情况。

6、建筑安装工程投资的审核

（1）建安工程投资核算账户的设置、建安工程投资实际完成额的计算、记录是否与预算相一致，单位工程的明细核算是否符合要求。

（2）建筑安装工程投资各明细账记录范围与核算的工程结算费用科目及明细科目的内容是否一致、准确。

（3）建筑安装工程投资在结算过程中是否严格按照签定的合同执行，对建筑安装工程费的支付是否按规定办理，并取得合规的发票，是否按规定预留一定比例的质量保证金或取得银行保函。

（4）建筑安装工程投资的预付工程款、预付备料款在工程施工过程中是否按合同约定及时抵扣工程进度款。

（5）对有甲供材料的建设项目，在建安工程投资结算时，是否对甲供材料的结算进行了及时、准确地清理。

（6）建设单位在项目建设过程中，发生的代垫款项在工程结算时是否及时扣回归还。

7、设备投资的审核

（1）建设单位是否建立健全相应的内部控制制度，是否对各项采购管理工作进行规范和有效地控制。

（2）按照国家有关规定，实行招标采购的设备材料等，是否按规定进行了招投标程序和履行了相关的手续。

（3）建设单位编制的设备材料供应计划，采购计划中的数量、品种、规格、种类等是否与批准的基本建设预算所列的内容相符。

（4）建设单位设备采购的入库、保管、出库是否按规定建立健全实物账和相应的内部管理制度，各项手续是否完备。

（5）建设单位设备采购的会计核算资料是否真实、合法，设备材料采购的成本核算是否准确；

（6）建设单位设备投资完成的会计核算是否符合会计制度规定，按照需安装设备、不需安装设备、工器具等明细科目进行核算。

（7）建设单位设备投资完成额的计算是否准确，需安装设备是否办理出库手续，是否进行了安装；不需安装设备是否办理出库和移交手续。

8、待摊投资的审核

（1）建设单位实际发生的待摊投资是否与批准的设计概算和基本建设计划相符，是否有擅自增设待摊投资子目的情况，支出数量是否超过计划规定指标。

（2）建设单位实际发生的待摊投资具体内容是否符合国家规定，核算是否准确。

（3）建设单位列报的待摊投资完成额是否真实、准确，待摊投资总账与明细账所反映的内容是否一致，支出金额是否相符。

（4）建设单位是否按规定合理分摊待摊投资，“待摊投资”账户和“交付使用资产”账户的实际发生额、分摊比例和分摊金额是否合理、正确。

9、其它投资的审核

（1）建设单位发生的其他投资支出是否符合国家规定的列支范围，支出内容是否符合有关规定。

（2）建设单位实际支出的其他投资项目是否属于经批准的设计概算的内容，支出数额是否超过计划规定的指标。

（3）建设单位其他投资的账务处理是否正确，投资完成额计算是否真实、准确。

10、交付使用资产、收尾工程的审核

（1）建设单位已经建设完成的各项资产，其基本建设计划和设计概算是否有批准手续，单项工程是否为计划内项目，工程的建设和设备购置，是否严格按设计概算执行。

（2）建设单位已完成的各项资产是否经过验收合格，并办理了交接手续。对已完工的各项资产，建设单位与使用单位，是否做到在清点实物的基础上，根据建筑安装工程投资明细账、设备投资明细账、待摊投资明细账和其他投资明细账，计算了各项交付使用资产的实际成本，编制了交付使用资产明细表，并办理了交接手续。

（3）建设单位交付使用资产的会计核算是否符合国家规定，认真核对“交付使用资产明细表”与“交付使用资产”账户所反映的内容是否一致，数字是否相符；建设单位交付使用资产的明细分类核算，是否按固定资产和流动资产的类别和名称分别进行。审计交付的固定资产是否真实，是否办理验收手续；审计工器具、备品备件、办公及生活家具的移交手续是否合规，对移交手续不合规的要根据具体情况进行抽查，重点查明是否按实收数入账，有无虚交资产或形成账外资产等问题；审核交付的资产是否真实、合法。

（4）是否存在收尾工程，收尾工程是否属于已批准的设计概算范围内的项目，收尾工程计划有无经过相关部门重新认定或批准，收尾工程预留费是否按预算价或合同价执行，同时，考虑合理的变更因素或预计的变更因素，列入竣工决算。

11、其他项目的审核

审计各项税费计缴的真实性和合法性；审计是否存在非该项目支出、设计外项目挤列成本等行为；审计是否按规定的建设期和营运期划分界线来核算贷款利息。

审计建设项目节余资金，审计银行存款、现金和其他货币资金；审核库存物资实存量的真实性，有无积压、隐瞒、转移、挪用等问题；审计往来款项，核实债权债务，有无转移、挪用建设资金和债权债务清理不及时等问题。

- 第三部分：进度、计划安排及保证进度的承诺

- 一、公司资质、综合实力承诺

河北衡信会计师事务所是1999年8月23日经冀财注（1999）33号文件批准，由原经省审计厅批准成立的审计师事务所、海港区审计师事务所、北戴河区审计师事务所联合设立的，注册资金200万元。2023年河北省会计师事务所综合评价排名第6名。业务范围涉及:项目财务竣工决算、企业注册资本验证，国有大中型企业和中外合资企业年度会计报表审计，金融企业审计，领导离任经济责任审计，工资内外性收入审计，破产清算及企业改制审计，司法会计鉴定等多项审计业务；代理记账，税务代理，所得税汇算清缴审核，其他会计审计。具有国有大型企业审计资格；河北省劳动厅、财政厅、审计厅批准的工资内外性收入审计资格；中国人民银行、财政部批准的金融审计资格；国家税务总局批准的税务代理资格。公司从业人员总数56人，其中拥有注册会计师25名，注册税务师18名，大学以上学历人员占80%。

河北衡信会计师事务所严格规范基础工作，注重培养素质好、业务精、适应市场经济发展的人才。是中国注册会计师协会理事单位、河北注册会计师协会常务理事单位、市第十次党代表单位、市工商联常委单位，河北省人民政府国有资产监督管理委员会选定的河北省国有企业审计单位。连续16年被市委市政府授予“精神文明单位”、2014-2020年度被河北省政府授予“省级精神文明单位”、连续9年被市直机关工会评为“先进工会组织”，连续10年被市委市直机关工委授予先进基层党组织”、2019年-2020年被中共市委组织部授予五星“星级党组织”、2021年度被中国注册会计师行业党委授予“全国先进注册会计师行业党组织”。我公司自脱钩改制以来，经过全体人员的努力，至今已走向规范管理之路，实现了办公自动化、网络化、软件化，得到了社会各界的认可。根据河北省注册会计师协会2023年8月公布的《2023年河北省会计师事务所综合评价前百家排名》，我所排名第6名，排名第一。被河北省注册会计师协会评选为2023年综合评价AAAA级事务所，被省国资委评选为2023年度财务审计备选A类会计师事务所。

- 二、人员安排

根据我公司对本项目高度重视，本项目负责人由河北衡信会计师事务所有限公司副所长边素英担任，下设财务审计小组组长由本项目负责人、高级会计师、注册会计师、河北省会计行业领军人物边素英兼任。审计人员由具有会计审计资格和能力的专业人员10人承担。其中具有高级职称人员3名，注册会计师10名。

拟投入中国海关管理干部海关总署监管技术研究中心项目竣工财务决算项目审计小组：

| 序号 | 姓名 | 职称/执业资格 | 年龄 | 性别 | 学历 | 从业时间 | 在本项目拟担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边素英 | 注册会计师 高级会计师 | 46 | 女 | 本科 | 2004 | 项目负责人 |
| 2 | 李静波 | 注册会计师 高级会计师 | 48 | 男 | 本科 | 2006 | 组长 |
| 3 | 关芳芳 | 注册会计师 中级会计师 | 35 | 女 | 本科 | 2010 | 沟通协调组 |
| 4 | 聂艳凤 | 注册会计师 高级会计师 | 40 | 女 | 本科 | 2011 | 副组长 |
| 5 | 刘妍 | 注册会计师 中级会计师 | 34 | 女 | 硕士 | 2011 | 项目管理组 |
| 6 | 尹莉 | 注册会计师 中级会计师 | 41 | 女 | 本科 | 2011 | 技术专家组 |
| 7 | 汪颖 | 注册会计师 中级会计师 注册会计师 中级会计师 | 36 | 女 | 本科 | 2017 | 财务专家组 |
| 8 | 黄小侧 | 注册会计师 中级会计师 | 41 | 女 | 本科 | 2011 | 财务专家组 |
| 9 | 樊磊 | 注册会计师 中级会计师 法律从业资格证书 | 37 | 男 | 本科 | 2014 | 法律专家组 |
| 10 | 徐莉 | 注册会计师 中级会计师 | 33 | 女 | 本科 | 2013 | 项目组成员 |
| 11 | 刘爽 | 注册会计师 中级会计师 | 30 | 女 | 本科 | 2017 | 项目组成员 |

边素英：拟担任本项目项目负责人。现任河北衡信会计师事务所有限公司副所长，河北省注册会计师协会继续教育委员会委员，从事审计工作19年，46岁，本科学历，高级会计师职称，通过统考取得中国注册会计师、中国注册税务师、保险公估师。2010年被河北省注册会计师协会评为2008-2009年度河北省优秀注册会计师。2011年6月被河北省注册会计师协会工会委员会评为先进女职工。2014年8月入选市财政局、市委组织部、市人力资源和社会保障局选拔的市高端会计人才。根据《河北省注册会计师行业“人才队伍建设年”主题活动实施方案》(冀会党［2014］5号)、《河北省会计师协会关于举行第三届行业领军人才选拔考试的通知》（冀会协[2014]60号）精神，2014年12月以全省考试第一名入选为行业复合型领军人才。2015年被中国注册会计师协会评为第三批资深会员。多年的审计工作中，负责审计了沧州渤海港务有限公司黄骅港综合港区一港池南岸围堰起步工程等70亿元投资额的竣工财务决算审计、环保学院等高校财务收支审计及经济责任审计、耀华玻璃集团清产核资、市国资委委托对市化工集团领导的经济责任审计、热力总公司报表审计、秦冶重工有限公司报表审计、接受公、检、法委托的司法会计鉴定业务等。

李静波：财审部部长，拟担任本项目财务审计组组长。从事审计工作22年，48岁，本科学历，高级会计师职称，通过统考取得中国注册会计师。多年的审计工作中，负责审计了河北柳江盆地地质遗迹国家级自然保护区管理处项目的竣工决算审计、河北省渔业互保协会专项审计、河北天成化工有限公司本部及子公司分公司的内部经营审计、石家庄海关委托审计、接受公检法委托的司法会计鉴定、等多项审计工作。

关芳芳：拟担任本项目财务审计组沟通协调组组员。现任河北衡信会计师事务所有限公司项目经理，从事审计工作13年，本科学历，通过注册会计师考试、注册资产评估师考试和土地估价师考试，负责环保学院专项审计、首创水务有限公司年报审计，参与燃气公司改制审计，参与了河北科技师范学院科研经费支出审计等。

聂艳凤：拟担任本项目财务审计组副组长。现任河北衡信会计师事务所有限公司项目经理，从事审计工作12余年，本科学历，高级会计师，注册会计师、注册税务师，多年的审计工作中，从事项目财务竣工决算、如北戴河新区财政局委托365省道、街景、绿化美化等项目竣工决算审计；企事业单位内部控制制度建设与测试、司法会计鉴定、财务报表审计、专项审计、财务会计及税务咨询等工作，具有丰富的审计工作经验。

刘妍：拟担任本项目项目管理组组员。现任河北衡信会计师事务所有限公司项目经理，从事审计工作12年，研究生学历，通过注册会计师考试，河北省注册会计师协会技术委员会委员，多年的审计工作中，主要负责事业单位财务收支审计，绩效评价审计，离任审计，所得税汇算清缴审计。

- 三、审计工作进度保证措施

本项目的审计服务具有体量大、时间紧、质量要求高的特点，为保证审计质量的前提下满足工期的要求特制订如下措施，并可按实际情况调整。

1、合理划分工作段，各工作段平行实施审计服务

根据本项目的规模和本单位的人员状况，配备10名财务审计人员，负责主要内容包括竣工决算编制工作依据、项目建设及概算执行情况、资金来源、建设成本、各项费用归集及分摊、资产移交等情况，以及竣工财务决算报表的真实性、完整性、合规性等，并出具竣工决算审计报告。指导、协助招标人编制竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表等。

2、配备优质审计项目工作组服务装备，提高工作效率

为提高工作效率所有参审人员均配备手提式电脑及双显示屏，实现图形显示和算量输入同步实现，避免反复切换，提高工作效率。所有工程量计算软件和套价软件均采用经校核无误的正版软件，并即时存盘当天备份，避免数据丢失和损坏引起返工造成工期延误和计算工具引起的数据误差。从而提高工作效率和工作精度。工作中定时存盘当天备份，避免数据丢失和损坏引起返工造成工期延误。

- 建立审计工作会议制度，建立长效沟通机制

每天下午5点建立小组长联席会议制度，各小组汇报审计进度和审计中存在问题，共同研究解决办法，力争影响审计进度问题解决不过夜。

4、强化工作纪律，建立奖惩措施，明确项目人员岗位责任制，审计任务落实到人、落实到位

专门召开会议强调项目的重要性和工作纪律及请假制度和奖励措施，保证出勤率和工作效率。设立项目目标奖，对项目的咨询服务进度达标、质量达标的参加项目咨询服务人员给予适当金额的奖励。

5、储备项目组后备人员，根据项目进度及时调整人员分工，加大人员力量，保质保量完成审计工作

适量留有应急人员，保证必要时能及时补充人员。

6、及时解决争议问题，保证审计进度

对过程存在的计量、计价争议问题，过程中按着民法典、建设工程司法解释、合同约定、工程造价鉴定规范等法律和规定，及时解决和处理，避免影响结算时限。对于争议内容双方不能及时解决的，建议由委托方协调市级造价管理部门，组建专家会，由专家会确定争议解决方法。

四、审计方案及进度计划安排

1、审计目标

本次审计的目标是对中国海关管理干部海关总署监管技术研究中心项目的竣工财务决算进行全面、准确、客观的审计，确保项目资金的合法、合规使用，保障项目的顺利完成。

对工程项目投资计划情况进行审核、对工程项目竣工结算进行审核、对资金来源和其他前期工作进行审核、对工程项目建设资金管理与使用情况进行审核、对工程项目工程价款结算进行审核等。

2、审计范围

本次审计的范围包括项目的预算、合同、发票、付款凭证等财务资料，以及项目现场的实地考察和相关人员的访谈等。

主要包括对工程项目投资计划情况进行审核，检查指导审批、执行调整的真实性和合法性。

对工程项目竣工结算进行审核，检查工程价款结算与实际完成投资的准确性、真实性、合法性及工程造价控制的有效性，待摊费用支出及分摊是否合理、正确。

项目是否按照批准的概算（预）算内容实施，有无超标准、超规模、超概算建设现象。

对工程项目的建设程序，资金来源和其他前期工作进行审核、检查建设程序、建设资金筹集等前期工作的真实性和合法性。

对工程项目建设资金管理与使用情况进行审核，检查建设资金到位情况和资金管理与使用的真实性与合法性。

对工程项目设备、材料的采购、保管、使用进行审核、检查设备、材料核算的真实性与合法性。

对工程项目建设成本进行审核，检查建设成本的真实性与合法性。

对工程项目工程价款结算进行审核，检查每笔价款结算的真实性与合法性。

对与工程项目有关的合同进行审核，检查合同的订立、效力、履行、变更和转让、终止的真实性和合法性。

对工程项目的勘察、设计、施工、监理、采购、供货等情况进行审核、检查各单位招投标程序及其结果的合法性，以及工程承发包的合法性和有效性；检查各单位与建设项目直接有关的收费和其他财务收支事项的真实性和合法性。

3、审计方法

①收集资料：收集项目的相关资料，包括项目预算、合同、发票、付款凭证等。

②现场考察：对项目现场进行实地考察，了解项目的实际情况。

③访谈相关人员：与项目团队成员、甲方代表等相关人员进行访谈，了解项目的进展情况和财务状况。

④数据分析：对收集到的数据进行整理和分析，识别潜在的风险和问题。

⑤审计报告编制：根据审计结果，编制详细的财务竣工决算审计报告。

4、时间安排（30天）

第1天至第5天：确定审计团队和审计计划，明确审计目标、范围和方法。收集项目相关资料，并进行初步整理和分类。

- 确定审计团队：根据项目的规模和复杂度，组建一个由财务、会计、法律等专业人员组成的审计团队。

- 明确审计目标：明确本次审计的目标，例如，确保项目资金的合法、合规使用，保障项目的顺利完成。

- 确定审计范围：明确本次审计的范围，包括项目的预算、合同、发票、付款凭证等财务资料。

- 制定审计计划：根据审计目标和范围，制定详细的审计计划，包括审计的时间表、人员分工、审计方法等。

第6天至第10天：对项目资料进行初步审核和分析，识别潜在的风险和问题。确定审计重点和审计方法，制定详细的审计计划和时间表。

- 收集项目资料：收集项目的相关资料，包括项目预算、合同、发票、付款凭证等。

- 初步审核：对收集到的项目资料进行初步审核，确保资料的完整性和准确性。

- 分析项目资料：对项目资料进行初步分析，识别潜在的风险和问题。

- 制定审计策略：根据分析结果，制定详细的审计策略，确定审计的重点和难点。

第11天至第15天：开展现场审计工作，对项目现场进行实地考察，与相关人员进行访谈，收集必要的证据和资料。对审计结果进行初步汇总和分析，记录重要问题和疑点。

- 现场考察：对项目现场进行实地考察，了解项目的实际情况。

- 访谈相关人员：与项目团队成员、甲方代表等相关人员进行访谈，了解项目的进展情况和财务状况。

- 收集证据：在现场考察和访谈过程中，收集必要的证据和资料。

- 记录问题和疑点：对现场考察和访谈过程中发现的问题和疑点进行记录。

第16天至第20天：对审计结果进行深入分析和评估，编制初步的财务竣工决算报告草稿。与项目团队或甲方进行沟通和交流，解答相关问题和疑虑。

- 分析审计结果：对收集到的证据和资料进行深入分析，识别潜在的风险和问题。

- 编制报告草稿：根据分析结果，编制初步的财务竣工决算报告草稿。

- 与项目团队或甲方沟通：将报告草稿提交给项目团队或甲方，与其进行沟通和交流，解答相关问题和疑虑。

- 修改和完善报告草稿：根据沟通和交流的结果，对报告草稿进行修改和完善。

第21天至第25天：对财务竣工决算报告草稿进行内部审核，进行必要的修改和完善。将最终的财务竣工决算报告提交给甲方，并与其进行沟通和确认。

- 内部审核：组织内部审核会议，对财务竣工决算报告草稿进行内部审核。

- 修改和完善报告：根据内部审核结果，对报告进行必要的修改和完善。

- 提交最终报告：将最终的财务竣工决算报告提交给甲方。

- 与甲方沟通：与甲方进行沟通和交流，解答其反馈意见和疑虑。

第26天至第30天：根据甲方的反馈意见进行修改和完善，确保报告的准确性和完整性。完成相关文档的整理和归档工作。

- 反馈意见处理：根据甲方的反馈意见，对报告进行必要的修改和完善。

- 完成文档整理和归档：完成相关文档的整理和归档工作。

- 项目总结和评估：对项目进行总结和评估，总结经验教训，为今后的工作提供参考。

- 第四部分：服务质量保证措施

- 一、审计质量保证措施

（一）质量控制依据

1、政府会计制度准则、中国注册会计师法、中国注册会计师执业准则。

2、中国建设工程造价管理协会《建设工程造价审计成果文件质量标准》（CECA/GC7-2012)的质量标准。

3、财政部《基本建设财务规则》（财政部81号令）。

4、财政部《会计师事务所从事基本建设工程预算、结算、决算审核暂行办法》（财协字[1999]103号。

5、《财政部关于印发基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法的通知》（财建[2016]503号）。

6、《财政部关于印发基本建设项目建设成本管理规定的通知》（财建[2016]504号）。

7、河北省财政厅关于印发《河北省省级基本建设项目竣工财务决算管理办法》的通知（冀财规[2019]7号）。

8、《工程造价咨询单位执业行为准则》、《工程造价咨询业务操作指导规程》、《建设项目全过程造价咨询规程》。

（二）实行项目负责人负责制，明确审计责任，岗位职责清晰，建立严明的奖惩措施

我们按照国家、省、市关于基本建设项目竣工财务决算审计的相关规定，遵循独立性、客观性、公正性的工作原则。本项目建立由项目负责人承担最终责任的业务质量控制制度。所有参加项目人员均恪守独立、客观、公正的原则，保持专业胜任能力和应有的关注，并对执业过程中获知的信息保密。本项目将委派具有专业胜任能力及丰富执业经验的注册会计师组成项目组，并于项目审计工作开始前、进行中、结束后始终保持对审计人员的业务培训以及业务指导、监督、复核工作，确保所有项目组成员对本次审计项目有足够的了解。

（三）重视审计质量，将三级复核落实到位

“质量”是企业生存的根本，“质量”的好坏直接影响到委托方和施工单位双方的利益，因此，在审计工作中要求所有参审人员高度重视审计质量，确实做到“以事实为依据，以法律、法规为准绳”，坚持“独立、客观、公正”的工作方针，审计的方法采用全面审计的方法并在本次审计中要求严格按“三级复核”的标准实施。

“三级复核”第一关，即专业组长对组内人员计算的全面性、准确性、合理性进行全面的复核，复核后要对助理审计人员出现的问题逐项给予纠正。

“三级复核”第二关，即技术负责人要对审计结果的合理性和准确性负责，即不能出现重复计算，也不能出现漏算事项，同时要对项目组长复核的内容进行抽审，抽审的比例不少于50%，对抽审中发现的问题要书面通知项目组给予修正。

“三级复核”第三关，即项目负责人要对技术负责人复核后的全部内容进行综合性评定，包括计算的客观性、政策执行的正确性和审计结论的合理性。经三级复核后由项目负责人以书面形式向委托方上报审计结果，审计结果要全面、具体、公正，待委托方通过后，出具正式审计报告。

- 二、人员和设备的保证和控制措施

1、本项目提供的审计服务，以一个固定的项目组的形式进行，项目组成员均由具有会计审计资格或工程审计资格且从事审计工作三年以上的专业人员组成。

2、投标成功后对参与该项目的专业人员进行培训和教育，明确项目质量控制目标、控制要点、保密制度等相关内容。在项目实施的过程中根据项目的实际情况及存在的问题不定期的组织研讨和培训从而保证专业人员的应有技能和整体的一致性。

3、合理划分工作段，保证审计范围工作量的计算不漏算、不重算。

4、项目组成员同时承接多个项目的审计服务工作时，优先保证完成本项目的工作。

5、储备后备人员用于该项目的应急和补充，不能满足委托方要求的人员及时调整。

6、计算机设备应保证其完好和先进，为提高工作效率所有使用电子表格的人员均配置双屏，避免反复切换提高工作效率和提高工作质量。

- 三、资料的接收和管理控制措施

1、对甲方委托的全部业务内容、信息资料，包括资料、数据、管理办法等进行严格保密，未经甲方批准，不以任何形式向其它单位或个人透露。为保证原始资料的完整性和保密性，审计资料的核查阶段的工作全部在被审单位的指定地点进行，所有原始资料不得带离审计现场。

2、对甲方提供的审计所需资料等进行查验，建立资料接收、移交台账，发现有遗漏、缺失的、不明确或有疑义的资料及时与委托方沟通，确保审计成果的准确。

3、制度保证和管理控制措施

所有成果文件均严格执行三级审核制度。“三级复核”第一关，即专业组组长对组内人员计算的全面性、准确性，价格及政策法规使用的合理性进行全面的复核，复核后要对出现的问题逐项给予纠正；“三级复核”第二关，即项目总监要对专业组组长复核后的成果文件的计算全面性、准确性，价格标准及政策法规使用的合理性进行全面的复核，并对复审中发现的问题要书面通知专业组给予修正；“三级复核”第三关，即项目负责人要对项目技术总监审核后的全部内容进行综合性评定，包括计算的客观性、政策执行的正确性和审计结果的合理性。确保审计成果的准确、及时、完整。

- 四、审计保密承诺和措施

（一）保密承诺

参与审计工作的有关人员应对在合同履行过程中了解到甲方的商业秘密、文件资料以及其他尚未公开的有关信息承担保密义务，并应采取相应的保密措施，并做到：

1、未经甲方书面同意，不得将上述商业秘密、文件资料和信息披露给任何第三人；

2、不得将上述商业秘密、文件资料和信息用于本审计合同以外的其他目的；

3、在审计工作结束后或按甲方要求，及时将上述文件资料和信息返还甲方，或按甲方要求作适当处理。

上述保密义务的期限至相关商业秘密、文件资料和信息正式向社会公开之日或甲方书面解除乙方此合同项下保密义务之日止。如有违反上述保密义务的行为，愿承担一切法律责任并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

（二）保密措施

1、向参审人员明确保密纪律，并签订保密协议，明确违反保密纪律的处罚措施。

2、本项目的服务工作尽量安排固定的人员完成，减少信息和资料的外泄渠道。

3、本项目所有审计所需的资料专人专柜保管，避免资料丢失和外传。

4、所有工作人员工作电脑要设有密码，并仅保留组内局域网络，禁止与外网连接。

5、资料复印要有领导签字并应登记，避免资料流失。

6、定期对电脑中的资料利用专用磁盘进行存储保存，并在保存后及时对电脑中的数据清除。

7、服务过程形成的档案要专柜保存，所有设计图纸仅保留图纸目录复印件。

8、业务完成后及时将资料返还委托人，并要有返还接收单。

- 五、廉洁和守信制度

1、向被评审单位和施工单位介绍本单位有关廉洁管理的各项制度和规定。

2、对本项目所有人员进行廉洁制度的学习，明确审计人员、“六不准”即“不准向被审及其他相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证劵、贵重物品和好处费；不准在被审及其他相关单位报销任何费用；不准参加有可能影响公正的施工及其他相关单位的宴请、健身和娱乐活动；不准要求和暗示或者接受被审及其他单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排等提供方便；不准向被审及其他相关单位推荐和介绍与服务工程相关的材料、设备、工程分包、劳务等经济活动；不准接受被审单位和分包单位的委托从事造价审计工作。

3、建立定期回访制度，定期由总经理向服务客户和被审单位回访，了解从业人员的执业道德、廉洁情况。

4、严格考核和举报制度，如有违反上述规定的，追究相关人员的责任，情节较轻的，解除劳动合同；情节较重的，移送司法机关查处。

- 六、评审报告的规范撰写

评审报告是评审单位对评审项目的程序、过程实施、组织管理、资金来源及使用情况等发表评审意见的书面文件。评审报告要内容完整、语言简练、表述准确、层次清晰、结构合理、内容应与被评审单位交换意见的结论一致。报告应包括封面、目录、正文三部分，报告的格式按国家行文要求及委托方的要求执行。出具的评审报告应按要求加盖公章及成果专用章和评审人员执业印章和从业印章。

- 七、档案形成和管理

1、实行“谁评审谁立卷、审结卷成、定期归档”的责任制度。

2、项目评审终结后，项目负责人应组织组内成员在5日内形成项目卷宗，卷内资料要包括评审报告、支持报告的成果文件、来往信函、内部审核内控表、计算书及底稿、委托方出具的评审协议书、评审实施方案（包括调整方案）、被评审单位反馈意见、现场勘查和取证资料、重要材料询价记录、评审过程形成的会议记录、评审日志等。为减少浪费软件形成的计算书可以光盘形式保存。

3、评审档案应及时交档案室管理，档案的保存时限：成果文件（包括各阶段报告书及投资估算书、审计概算书、施工图预算书、工程结算书、工程量清单、招标控制价、中间计量与计价书、合同价款调整书、索赔文件审核书、与定价有关变更、洽商等）不少于10年；过程文件（包括一编二审计算的工作底稿、工程造价审计合同、委托人提供资料签收明细、返还委托人提供资料签收明细、询价记录、现场勘查记录、成果文件形成阶段各方交换意见记录、审计过程的会议记录、过程工程量计算及套价计算底稿、涉及价格的变更、洽商、确认单等）不少于5年。

4、注意评审档案的保密，评审档案的借阅应经总经理或董事长批准方可借阅，原则上档案查看不能离开本单位并由档案管理员陪同。

5、档案室应配有通风和除湿设备和保证档案存放安全的设施，并由专人负责管理，每季度由总经理负责检查。

- 八、设备保证措施

针对中国海关管理干部海关总署监管技术研究中心项目竣工财务决算审计，我们拟投入办公设备及软件配置如下：

| 编号 | 设备（工具）名称 | 规格或型号 | 单位 | 数量 | 设备性能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机 | 联想 | 台 | 16 | 完好 |
| 2 | 电脑笔记本 | 联想 | 台 | 16 | 完好 |
| 3 | 财务审计软件 | 用友 | 套 | 10 | 完好 |
| 4 | 传真机 | 联想 | 台 | 2 | 完好 |
| 5 | 复印机 | 京瓷 | 台 | 2 | 完好 |
| 6 | 打印机 | HP1200 | 台 | 4 | 完好 |
| 7 | 汽车 | 帕萨特 | 台 | 4 | 完好 |

服务承诺

我公司将严格按照法定的程序和规范要求，认真开展审计业务，组织业务素质高、工作扎实的人员进行审计工作，科学的选用审计方法，积极认真地执行审计程序，出具客观公正的审计报告

第一部分、售后服务方案

一、项目背景

海关总署监管技术研究中心项目竣工财务决算审计项目是一项重要的审计工作，旨在确保项目的财务合规性和准确性。为了提供优质的售后服务，我们制定了以下方案。

二、售后服务目标

- 提供及时、准确的售后服务，确保项目的顺利进行。

- 建立完善的售后服务体系，提高客户满意度。

- 持续改进服务质量，提升品牌形象。

三、售后服务内容

- 技术支持：提供项目相关的技术支持，包括财务决算审计软件的使用、数据分析和报告撰写等方面。

- 培训服务：为项目相关人员提供培训服务，提高他们的专业水平和技能。

- 咨询与解答：为客户提供咨询和解答服务，解决他们在项目过程中遇到的问题。

- 后期维护：对项目进行后期维护，确保项目的稳定性和可持续性。

四、售后服务流程

- 客户反馈：建立客户反馈渠道，收集客户对售后服务的意见和建议。

- 响应处理：对客户反馈进行及时响应和处理，确保问题得到有效解决。

- 定期回访：定期对客户进行回访，了解项目运行情况和服务质量。

- 持续改进：根据客户反馈和回访结果，持续改进售后服务质量。

五、售后服务团队

- 建立专业的售后服务团队，具备丰富的财务决算审计经验和技能。

- 对团队成员进行定期培训和考核，提高他们的专业素养和服务能力。

- 确保团队成员能够为客户提供及时、专业的售后服务。

六、售后服务承诺

- 提供24小时在线服务，确保客户随时能够获得技术支持和解答。

- 对客户提出的问题和建议进行及时响应和处理，确保问题得到有效解决。

- 对项目进行定期回访和检查，确保项目的稳定性和可持续性。

- 对售后服务质量进行持续改进和提升，确保客户满意度不断提高。

- 严格遵守保密协议和法律法规要求，确保客户信息的安全和保密性。

七、售后服务评价与反馈机制

- 建立完善的售后服务评价与反馈机制，收集客户对售后服务的意见和建议。

- 对客户评价进行及时分析和处理，了解客户需求和期望，为改进服务质量提供依据。

- 定期对售后服务进行评价和总结，对存在的问题进行整改和提升。

- 通过客户满意度调查和回访等方式，了解客户对售后服务的满意度和改进意见。

- 对售后服务团队进行定期考核和评价，激励团队成员不断提高服务质量和效率。

第二部分、质量保证措施

（一）服务质量保障体系及措施方面

“质量”是企业生存的根本，我们在审计服务工作中要求所有成员高度重视审计服务质量，确实做到“以事实为依据，以法律、法规为准绳”，坚持“独立、客观、公正”的工作方针。为了规范我所的业务质量控制，明确审计项目组人员的质量监控责任，合理保证质量控制目标的实现，根据《中国注册会计师执业准则》、《质量控制准则第 5101 号—会计师事务所对执行财务报表审计和审阅其他鉴证和相关服务业务实施的质量控制》、《中国注册会计师审计准则第 1121 号—对财务报表审计实施的质量控制》、《河北衡信会计师事务所有限公司业务质量控制制度》， 结合本次审计项目的实际情况，制定以下工作质量控制措施：

1、人员和设备的保证和控制措施

①本项目提供的审计服务，以固定的项目组的形式进行，项目组主要成员均由具有会计审计、法律从业资格的专业人员组成；

②我们将在中标后对参与该项目的专业人员进行培训和教育，明确项目质量控制目标、控制要点、保密制度等相关内容。在项目实施的过程中根据项目的实际情况及存在的问题不定期的组织研讨和培训从而保证专业人员的应有技能和整体的一致性；

③合理划分工作段，保证审计范围工作量不重不漏；

④项目组成员同时承接多个项目的审计服务工作时，优先保证完成本项目的工作。

⑤储备后备人员用于该项目的应急和补充，不能满足委托方要求的人员及时调整。

⑥计算机设备应保证其完好和先进，以便提高工作效率和提高工作质量。

2、资料的接收和管理控制措施

①对第三方提供的全部业务内容、信息资料，包括资料、数据、管理办法等进行严格保密，未经委托方批准，不以任何形式向其它单位或个人透露。②对委托方提供的审计所需资料等进行查验，建立资料接收、移交台账，发现有遗漏、缺失的、不明确

或有疑义的资料及时与委托方沟通，确保审计成果的准确。

3、制度保证和管理控制措施

项目风险及质量管理控制应贯穿于项目执行过程中，项目负责人应按其职责要求对各级次项目组成员的业务工作给予充分的指导、监督和复核，以合理保证能够按照法律法规、职业道德 规范和业务准则的规定执行业务，根据具体情况出具恰当的报告。

①指导。项目负责人在指导审计业务时，应强调计划审计工作的重要性，并让项目组成员清楚，了解被审计单位及其环境是一个连续动态的收集、更新与分析信息的过程，贯穿于整个审计 过程中。在风险评估阶段应当运用职业判断确定需要了解的程度。对所有重要的审计领域，列出相关已识别的重大错报风险，设计必要的程序指引项目组成员关注和执行，并确保相关程序的执行 得到有效的监督和复核。

②监督。项目负责人应当监督业务的执行，主要监督工作包括：

a、追踪业务进程，了解业务的进展情况；              b、考虑项目组各成员的素质和专业胜任能力，以及是否有

足够的时间执行工作，是否理解工作指令，是否按照计划的方案执行工作；

c、解决在执行业务过程中发现的重大问题，考虑其重要程度并适当修改原计划的方案；

d、识别在执行业务过程中需要咨询的事项，或需要由经验较丰富的项目组成员考虑的事项。

③复核。严格执行三级复核制度：

一级复核由项目负责人（签字注册会计师）负责实施，一级复核工作应在外勤工作结束前完成；

二级复核由业务经理负责实施；

三级复核由主任会计师/项目技术总监负责实施。

（二）技术支持保障措施

2、竣工决算审计工作中的具体事项由财审部部长李静波组织。

3、同时将根据项目要求，由审计经验丰富的管理人员组成审计的技术支持组，为审计的保质高效完成提供更为强有力的技术保障。

4、我所承接过首钢集团有限公司国有企业 2019-2021 年度审计服务，为优质高效的完成此次业务，我所将选派曾主审及参与相关项目审计工作的并具有丰富审计经验的注册会计师、会计师，并根据业务需要配备部分助理人员。在开展工作之前，根据河北环境工程学院的相关要求及企业的类型特点，对参与人员进行有针对性的培训，使工作有的放矢，提高审计效率和审计效果。

（三）服务响应方面的承诺

我们承诺完全符合委托方对拟委托会计师事务所的要求，具体承诺如下：

（1）具有财政部门审批的会计师事务所资质；

（2）具有合法的营业执照（未设立分公司）；

（3）符合政府采购法第二十二条规定；

（4）事务所报价要公正合理，不得存在故意扰乱市场竞争秩序的行为，否则将视为不具备磋商资格；

（5）供应商要严格按照采购人要求审计，除年终审计业务外的其他审计任务，需经过采购人当面培训后方可组织实施；

（6）因审计项目内容较多，相关政策、规定较严格，因此供应商要每审计一家企业便要当面向采购人进行汇报，及时交换意见；

（7）供应商不得进行业务上的转嫁；

（四）售后服务方面的承诺

1、保密承诺

参与审计工作的有关人员应对在合同履行过程中了解到委托方的商业秘密、文件资料以及其他尚未公开的有关信息承担保密义务，并应采取相应的保密措施，并做到：

（1）未经委托方书面同意，不得将上述商业秘密、文件资料和信息披露给任何第三人；

（2）不得将上述商业秘密、文件资料和信息用于本审计合同以外的其他目的；

（3）在审计工作结束后或按委托方要求，及时将相关审计文件资料返还委托方，或按委托方要求作适当处理。

上述保密义务的期限至相关商业秘密、文件资料和信息正式向社会公开之日或委托方书面解除乙方此合同项下保密义务之日止。如有违反上述保密义务的行为，愿承担一切法律责任并赔偿委托方因此遭受的全部损失。

2、出具报告后，如需要查阅、提供与本审计有关的数据、资料，或听取与本审计有关的情况汇报，我们将予以全力予以配合。

（五）措施完善的承诺

1、建立专业团队：我们将组建一支由资深财务、审计人员组成的团队，具备丰富的经验和专业知识，确保审计工作的专业性和准确性。

2、明确审计目标：我们将明确审计目标，制定详细的审计计划和时间表，确保审计工作的高效进行。

3、深入了解项目情况：我们将充分了解项目的背景、目的、范围、进度等，确保审计工作与项目实际情况相符合。

4、强化内部控制：我们将对项目的内部控制进行全面审查，确保项目的合规性和风险控制。

5、严格遵守法律法规：我们将严格遵守国家相关法律法规和政策规定，确保审计工作的合法性和公正性。

（六）具体可靠的承诺

1、确保审计依据的准确性：我们将确保审计依据的准确性和完整性，包括财务报表、合同、发票等。

2、严格执行审计程序：我们将严格执行审计程序，包括制定审计计划、实施现场审计、编制审计报告等。

3、强化数据分析：我们将利用先进的数据分析工具和方法，对项目数据进行深入分析，发现潜在问题和风险。

4、及时反馈问题：我们将及时反馈发现的问题和风险，提出改进建议，确保项目的顺利进行。

（七）可实施性强的承诺

1、制定详细的实施方案：我们将制定详细的实施方案，包括人员分工、时间安排、工作流程等。

2、加强沟通协作：我们将加强与项目组、相关部门等的沟通协作，确保审计工作的顺利进行。

3、及时调整方案：我们将根据实际情况及时调整实施方案，确保审计工作的顺利进行。

4、提供持续服务：我们将提供持续的服务和支持，包括后续跟踪、问题解决等，确保项目的顺利完成。

（八）其他方面的服务承诺

1、我们保证所述内容和提交材料的真实性和合法性；

2、我们将遵守职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则，并以应有的职业谨慎态度执行业务，发表专业意见；

3、我们自成立以来从未发生过涉及审计质量的诉讼和仲裁情况；

4、我们及相关工作人员与招标人及代理机构无招标文件规定的回避情形。

5、我们将严格遵守以上措施和承诺，确保中国海关管理干部海关总署监管技术研究中心项目竣工财务决算审计工作的顺利进行。

6、我们将为客户提供优质的服务和支持，确保客户满意度的不断提升。

7、我们将不断改进和完善审计工作流程和方法，提高审计效率和准确性。

8、我们将积极响应客户的反馈和建议，不断改进和提高服务质量。

9、我们将严格遵守保密协议和法律法规要求，确保客户信息的安全和保密。

第三部分、应急方案

一、应急预案目的

本应急预案旨在确保海关总署监管技术研究中心项目竣工财务决算审计项目在遇到突发事件或紧急情况时，能够迅速、有效地应对，保障项目的顺利进行，减少损失和影响。

二、应急预案范围

本应急预案适用于海关总署监管技术研究中心项目竣工财务决算审计项目在遇到突发事件或紧急情况时的应急响应和处理。

三、应急组织与职责

- 成立应急小组，由项目负责人担任组长，成员包括项目组成员、技术支持人员等。

- 应急小组负责制定应急预案，组织应急演练，及时处理突发事件和紧急情况。

- 项目组成员应密切关注项目进展情况，发现异常及时报告给应急小组。

- 技术支持人员负责提供技术支持和协助处理突发事件。

四、应急措施

- 遇到突发事件或紧急情况时，应急小组应立即启动应急响应机制，组织相关人员进行处置。

- 应急小组应迅速查明事件原因和影响范围，制定相应的处置措施。

- 若事件影响范围较大或处置难度较大，应急小组应及时向上级领导报告，请求支援和协调。

- 在处置过程中，应保持与相关部门和人员的沟通与协作，确保信息的及时传递和有效处置。

五、应急演练与培训

- 定期组织应急演练，提高应急小组的应急响应能力和处置能力。

- 对项目组成员进行应急培训，提高他们的风险意识和应对突发事件的能力。

- 对应急预案进行定期评估和修订，确保其适应性和有效性。

六、总结与改进

- 在应急处置完成后，对应急预案的执行情况进行总结和评估，分析存在的问题和不足。

- 根据总结评估结果，对应急预案进行改进和完善，提高其针对性和可操作性。

- 将应急处置过程中的经验和教训纳入项目管理中，为今后的项目提供借鉴和参考。

七、附则

本应急预案自发布之日起执行。如有未尽事宜，由项目负责人解释并负责修订。

本应急预案的解释权归海关总署监管技术研究中心项目竣工财务决算审计项目组所有。